PRODUCT · DESIGN · FRONTEND PLAN

Somion HQ

خطة المنتج والتصميم والـ frontend للموديول السابع في الـ Business OS: team chat، calls وmeetings، وvirtual office.

إعداد: يوسف الفيل — Lead Product Designer

موجّه لـ: الـ Product Manager & Tech Lead · فريق التصميم · الـ Founder (الأجزاء A وB)

التاريخ: 3 سبتمبر 2026 · الحالة: Draft v0.1 · المستند المصاحب: Somion HQ — Proposal

# إزاي تقرأ المستند ده

المستند ده هو النسخة التفصيلية من الـ proposal. الـ proposal بيجاوب "نعمل ولا لأ"؛ المستند ده بيجاوب "نعمل إيه بالظبط، وبأي ترتيب، ومين هيعمله". أربع أجزاء، كل واحد ليه قارئ أساسي:

| الجزء | بيجاوب على | القارئ الأساسي | الوقت |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪A — Product Requirements‬ | المشكلة، المستخدمين، الـ scope بالأولويات، التكامل مع الموديولات، التسعير، القانون، الاتجاه التقني، المقاييس، الـ roadmap. | الـ PM / Tech lead، الـ founder (A1-A5، A9، A14) | 40 دقيقة |
| ‪B — Design plan‬ | المبادئ، الـ IA، جرد الشاشات، الـ golden paths، الـ design system، الاتجاه البصري، البحث، وخطة الفريق لـ 8 أسابيع. | فريق التصميم، الـ PM | 30 دقيقة |
| ‪C — Frontend demo plan‬ | الـ Next.js demo بـ mock data: السكريبت، الـ stack، الـ architecture، الـ data model، تسلسل البناء. | الـ Lead designer، الـ Tech lead | 20 دقيقة |
| ‪D — Appendices‬ | صورة المنافسين، الـ building blocks بأسعارها، المصادر. | الـ Tech lead، أي حد عايز يتأكد من رقم | مرجع |

| ‪63‬ شاشة أساسية في v1 ‪85-100‬ frame في Figma | ‪6‬ ‪golden paths‬ بتتصمم وتتبني وتتختبر الأول | 8 أسابيع ‪Phase 0‬ فريق تصميم 4 + developer لأسبوعين | ‪3‬ releases لحد الـ scope الكامل ‪v1 = Release 1 + 2‬ |
| --- | --- | --- | --- |

القرارات اللي المستند ده مبني عليها (من النقاش مع يوسف، 3 سبتمبر 2026) HQ موديول سابع يتباع في الـ Business OS — مش أداة داخلية ومش منتج مستقل. الـ frontend بيتبني الأول بـ Next.js + TypeScript بـ mock data كـ demo للـ founder والـ PM؛ الـ media infra بتتأجّر مش بتتبني. Web + mobile web ‪(PWA)‬؛ الـ virtual office desktop-only في v1؛ الموديول عايش جوه الـ /app shell بالـ design system بتاع الـ SaaS layer. مفيش فريق development ولا timeline محددين لسه — كل التقديرات order of magnitude على 3 سيناريوهات. الحاجات الأربعة (chat، virtual office، meetings، insights) كلها مطلوبة — المستند بيرتبها في releases بدل ما يشيل منها.

المحتويات

PART A  ·  PRODUCT REQUIREMENTS

الجزء A — الـ Product Requirements (PRD)

الـ positioning، المشكلة والدليل، الأهداف، الـ personas، السيناريوهات، الـ requirements بالأولويات والـ acceptance criteria، التكامل بين الموديولات، التسعير، حماية البيانات، الاتجاه التقني، المقاييس، الـ roadmap، والأسئلة المفتوحة.

# الجزء A — الـ Product Requirements (PRD)

## A1. الـ Positioning

Somion HQ (اسم مؤقت) هو الموديول السابع في الـ Somion Business OS: team chat، وcalls وmeetings، وvirtual office — المكان اللي الفريق بيتكلم فيه ويتقابل ويشوف مين موجود، وكل محادثة مربوطة بالشغل اللي عايش أصلًا في الموديولات الستة التانية (Task Manager، HR، Sales CRM، Invoicing، Marketing Hub، File Manager).

هو بينافس على الميزانية اللي الشركة الصغيرة بتصرفها على Slack + Google Meet (أو Discord + WhatsApp، أو ولا حاجة)، مش على عملاء Slack الـ enterprise. بيتباع كموديول له tier خاص، لوحده أو في bundle، وبيتقاس كـ retention وattach-rate feature للـ suite.

| مبدأ المنتج | معناه عمليًا |
| --- | --- |
| ‪Context over channels‬ | أي object في الـ Business OS (task، عميل، deal، فاتورة، موظف، ملف) يقدر يبدأ محادثة ويعرض card حي جواها. صفحة الـ object بتعرض محادثاتها. الـ channels موجودة، بس الـ context هو الفكرة المنظِّمة. |
| ‪Presence without surveillance‬ | الناس بتختار هي بتظهر إيه (status، room، availability). الـ insights مجمّعة على مستوى الفريق مع صفحة شفافية كل موظف يقدر يفتحها. مفيش screenshots ولا keystrokes ولا تحليل محتوى ولا scores فردية. |
| ‪One click to talk‬ | من "أنا شايفك" لـ "أنا سامعك" في فعل واحد: تدخل room، أو تخبط ‪(knock)‬، أو تضغط call. مفيش links ولا invites ولا meeting IDs للكلام الداخلي. |
| ‪Quiet by default‬ | الـ threads بتخلي الـ channels مقروءة؛ الـ notifications default بتاعها mentions وDMs بس؛ الـ focus mode بيأجّل الـ knocks؛ digests بدل pings للباقي. |
| ‪Same shell, own stage‬ | HQ عايش جوه الـ /app shell بالـ design system بتاع الـ SaaS layer (navigation، typography، forms، tables). الـ floor canvas والـ call stage ليهم معالجة بصرية خاصة، جوه الـ chrome المشترك. |

## A2. الـ problem statement والدليل

Customer zero. Somion شغالة على Discord. الفريق بيبلّغ عن 4 مشاكل: مفيش حاجة مربوطة بالشغل اللي في الـ Business OS؛ الأداة مش مناسبة للعملاء والـ guests؛ مفيش recording ولا search ولا history محترم؛ والـ channels فيها noise، من غير threads حقيقية وnotifications لكل حاجة.

العملاء (فرضية). الشركات الأوروبية الصغيرة اللي بتدير شغلها على suite زي بتاعتنا بتتواصل على خليط من WhatsApp، وSlack المجاني، وGoogle Meet، وTeams اللي جاي مع الـ bundle، أو Discord. الكلام عن الـ task أو الفاتورة أو التعيين عمره ما بيكون في المكان اللي فيه الـ task أو الفاتورة أو التعيين. إحنا لسه ما اتحققناش من ده مع عملاء؛ Phase 0 فيها 5 مقابلات، وخطة المقابلات في الجزء B، قسم B8.

تكلفة إننا ما نحلّهاش. وعد الـ Business OS — "أدِر الشركة من مكان واحد" — بيقف عند اللحظة اللي الناس بتتكلم فيها مع بعض، وهي معظم يوم الشغل. كل عميل بيسيب suite تانية شغالة، والـ suite دي هي اللي فيها العادة اليومية؛ والعادة اليومية هي اللي بتحدد أي أداة بتعيش بعد مراجعة الميزانية.

جودة الدليل الدليل الداخلي قوي على وجود المشكلة وضعيف على تعميمها. تعامل مع مشاكل Discord الأربعة كـ problem statement لـ customer zero، وكفرضيات بالنسبة للعملاء. متبنيش أبعد من Release 1 من غير تأكيد من المقابلات.

## A3. الأهداف واللي مش أهداف

### الأهداف (نتايج بـ targets)

| ‪#‬ | الهدف | الـ Target | بيتقاس إزاي |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪G1‬ | Somion تستبدل Discord بـ HQ ‪(dogfood)‬. | صفر محادثات شغل على Discord بعد 30 يوم من الـ internal beta. | Survey داخلي + أرشفة الـ Discord server. |
| ‪G2‬ | الـ pilot workspaces بتتفعّل. | ≥ 60% من الأعضاء المدعوين active في الأسبوع الأول؛ ≥ 50% weekly active في الأسبوع الرابع. | Product analytics: رسالة اتبعتت، presence session، دخول call. |
| ‪G3‬ | HQ بيتباع مع الـ suite. | ≥ 40% من عملاء الـ Business OS bundle الجداد بياخدوا HQ خلال ربعين من الـ GA. | بيانات الـ billing. |
| ‪G4‬ | HQ بيحسّن الـ retention. | الحسابات اللي HQ فيها active بتـ churn أقل بـ ≥ 20% من حسابات مشابهة من غيره (فرضية). | مقارنة cohorts بعد ربعين. |
| ‪G5‬ | الـ differentiator بيتستخدم. | ≥ 30% من الـ threads الجديدة بتبدأ من object في الـ Business OS ‪("Discuss")‬ في الشهر التالت لأي workspace. | Product analytics: مصدر الـ thread. |

### اللي مش أهداف في v1 (وليه)

- Native mobile وdesktop apps — الـ mobile web ‪(PWA)‬ بيغطي الـ chat والـ calls؛ الـ native apps استثمار منفصل بعد ما الـ adoption يتأكد.

- App / bot / workflow platform — ده الـ moat بتاع Slack؛ الـ integrations بتاعتنا هي الموديولات الستة الأول، والـ calendars تاني.

- Webinars، الفعاليات الكبيرة، telephony ‪(PSTN)‬ — منتج تاني وتكلفة infrastructure تانية.

- End-to-end encryption — مش متوافقة مع الـ recording والـ search والـ context cards؛ الوعد هو transport encryption وdata residency سويسري/أوروبي.

- AI meeting notes وtranscription — مرشح قوي لـ v2؛ مستبعد من v1 علشان نحكم الـ scope وتكلفة الـ vendors.

- Custom floor editor وmultiple floors — templates الأول؛ الـ editor بس لو العملاء طلبوه بعد ما يستخدموا الـ templates.

- Productivity scoring فردي — مستبعد كمبدأ ولأسباب قانونية (قسم A10).

## A4. المستخدمين والـ personas

حجم العميل المفترض ‪5-50‬ شخص (حجم عميل Somion النموذجي لسه مش معروف — دي فرضية لازم تتأكد في المقابلات). الشركات فوق 100 شخص بتغيّر الـ floor والـ permissions والـ analytics، وخارج scope تصميم v1.

| الـ Persona | مين | محتاج إيه من HQ | خايف من إيه |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪Owner / managing director‬ | بيدير شركة ‪5-50‬ شخص؛ بيشتري الـ Business OS؛ غالبًا هو الـ admin كمان. | فاتورة واحدة وlogin واحد؛ فريق حاسس إنه موجود؛ اجتماعات عملاء شكلها professional؛ مفيش مفاجآت في حماية البيانات. | يدفع في أداة محدش بيستخدمها؛ يبان إنه بيراقب الموظفين. |
| ‪Team lead / manager‬ | بينسّق ‪3-12‬ شخص يوميًا. | يشوف مين متاح؛ يبدأ sync دقيقتين من غير scheduling؛ view أسبوعي لحمل الاجتماعات والـ availability. | noise أكتر؛ يبقى هو الوحيد اللي بيستخدمها. |
| ‪Team member‬ | Knowledge worker شغال hybrid أو remote. | إجابات سريعة، مقاطعات أقل، محادثات جنب الـ task؛ من غير تنقّل بين أدوات. | المراقبة؛ ضغط الكاميرا المفتوحة دايمًا؛ notifications زيادة. |
| ‪Workspace admin‬ | الـ owner أو شخص operations؛ IT في العملاء الأكبر. | Setup في دقايق؛ guest policy؛ retention؛ مين يقدر يسجّل؛ roles من الـ SaaS layer. | permissions model جديد لازم يتعلمه. |
| ‪Guest‬ | عميل، freelancer، محاسب، مرشح لوظيفة. | يدخل meeting أو shared channel من link، من غير account، مع branding وإشارات ثقة واضحة. | يثبّت حاجة؛ يتم تتبّعه. |

## A5. السيناريوهات الأساسية

| ‪#‬ | السيناريو | Trigger ← المسار ← النجاح | ‪Release‬ |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪S1‬ | وصول الصبح | يفتح الـ Business OS ← الـ HQ floor بيوريه مين موجود وفي أنهي room وبأنهي status ← يقعد في desk area؛ الـ presence ظاهر في الـ suite كلها. النجاح: مفيش رسالة محتاجة علشان تعرف مين موجود. | ‪R2‬ |
| ‪S2‬ | سؤال سريع ‪(knock)‬ | يضغط على avatar زميله ← "Knock" مع سبب اختياري في سطر ← الزميل يقبل أو يرفض أو "بعد 10 دقايق" ← audio دقيقتين. النجاح: أقل من 10 ثواني من النية للصوت. | ‪R2‬ |
| ‪S3‬ | Sync عفوي | زميلين بيتكلموا أصلًا في "Room B" ← المستخدم يدخل ← الصوت يتوصل بصوت دخول ناعم ← يخرج لما يخلص. النجاح: مفيش invite ولا link. | ‪R2‬ |
| ‪S4‬ | Discuss في الـ context | من task (أو فاتورة، عميل، موظف) يضغط "Discuss" ← thread بيفتح بـ context card حي ← المشاركين بيتقترحوا من الـ object (assignee، owner) ← صفحة الـ object بتعرض الـ thread. النجاح: المحادثة بتتلاقى من الـ object بعد شهر. | ‪R1‬ |
| ‪S5‬ | اجتماع عميل مع guest | يحدد ميعاد من HQ (أو الـ calendar) ← الـ guest بيستلم link بالـ branding ← pre-join لفحص الأجهزة ← lobby/admit ← call مع screen share (وفي R3: whiteboard، recording للـ File Manager بـ consent). النجاح: الـ guest عمره ما يشوف brand طرف تالت. | ‪R2 (R3)‬ |
| ‪S6‬ | وقت الـ focus | يحط status على Focus (أو تلقائي من الـ calendar) ← الـ knocks بتتأجل وتتحط في queue، والـ notifications بتتجمع ← ملخص بيظهر لما الـ focus يخلص. النجاح: صفر مقاطعات وقت الـ focus، ومفيش حاجة بتضيع. | ‪R2‬ |
| ‪S7‬ | اللحاق بعد يوم إجازة | يفتح HQ ← view "Catch up": mentions، DMs، threads متابعها، قرارات مثبّتة ← mark all read. النجاح: أقل من 10 دقايق علشان يبقى محدّث. | ‪R1‬ |
| ‪S8‬ | أسبوع الـ manager | Insights ← أنماط الـ availability على مستوى الفريق، حمل الاجتماعات، استخدام الـ rooms، سرعة الرد على الـ mentions؛ مفيش حاجة عن شخص بعينه الشخص نفسه مش شايفها. النجاح: قرار (مثلًا صباح من غير اجتماعات) اتاخد من البيانات. | ‪R2 lite / R3‬ |
| ‪S9‬ | Setup الـ admin | يفعّل HQ من الـ SaaS layer ← wizard: الاسم، floor template، rooms، دعوة الفريق (الـ users موجودين أصلًا في الـ directory)، guest policy، retention ← الفريق بيوصل للـ floor. النجاح: أقل من 15 دقيقة لـ workspace شغال. | ‪R1/R2‬ |

## A6. الـ user stories (بالأولوية)

### Team member

- P0 كـ team member، عايز أرد في thread علشان الـ channel يفضل مقروء والموضوع يحتفظ بالـ context بتاعه.

- P0 كـ team member، عايز أبدأ محادثة من task أو فاتورة علشان النقاش يفضل مربوط بالحاجة اللي بنناقشها.

- P0 كـ team member، عايز أشوف مين متاح وفين علشان أقرر أقاطع ولا لأ.

- P0 كـ team member، عايز أخبط على زميل وأتكلم في ثواني علشان سؤال دقيقتين ما يتحولش لاجتماع.

- P0 كـ team member، عايز الـ notifications تبقى مقتصرة على الـ mentions والـ DMs by default علشان ما اتنبّهش لكل حاجة.

- P0 كـ team member، عايز أحط Focus علشان الـ knocks تتأجل وآخد ملخص بعدها.

- P0 كـ team member، عايز أرفق ملف من الـ File Manager علشان يبقى فيه نسخة واحدة من كل مستند.

- P1 كـ team member، عايز أسمع زمايلي بصوت أعلى كل ما أقرب منهم على الـ floor علشان الانضمام لمحادثة يبقى طبيعي.

- P1 كـ team member على الموبايل، عايز أقرأ وأرد على الـ chat وأدخل call علشان أبقى متاح من غير الـ floor.

### Manager / team lead

- P0 كـ manager، عايز أدخل room فيها ناس بتتكلم علشان أنضم لـ sync من غير scheduling.

- P1 كـ manager، عايز view أسبوعي على مستوى الفريق للـ availability وحمل الاجتماعات علشان أقلل الاجتماعات.

- P1 كـ manager، عايز الـ recordings تتخزن في الـ File Manager جنب العميل أو المشروع علشان القرارات تتلاقى.

### Owner / admin

- P0 كـ admin، عايز أعمل setup للـ workspace من template في دقايق علشان الفريق يبدأ نفس اليوم.

- P0 كـ admin، عايز الـ roles والـ users تيجي من الـ Business OS directory علشان ما أديرش قائمة users تانية.

- P1 كـ admin، عايز أحدد guest policy وretention ومين يقدر يسجّل علشان نفضل جوه قواعد حماية البيانات بتاعتنا.

- P1 كـ owner، عايز صفحة شفافية بتقول بالظبط HQ بيجمع إيه علشان الموظفين يثقوا في الـ insights.

### Guest

- P0 كـ guest، عايز أدخل meeting من link من غير ما أعمل account علشان مقابلة الشركة تبقى سهلة.

- P0 كـ guest، عايز أشوف مين في الـ room والـ branding بتاع الشركة قبل ما أدخل علشان أثق في الـ link.

- P1 كـ guest، عايز أتقالّي إن الاجتماع بيتسجل قبل ما أدخل علشان أوافق أو أخرج.

## A7. الـ Requirements

P0 = الـ release ما ينفعش يطلع من غيره. P1 = fast follow مخطط. P2 = بنصمم علشانه، مش بنبنيه. عمود الـ Release بيشير للـ phasing في قسم A14. الـ acceptance criteria مكتوبة لبنود الـ P0؛ بنود P1/P2 بتاخد بتاعتها لما تتجدول.

### Chat core

| ‪ID‬ | الـ Requirement | الأولوية | ‪Release‬ | ‪Acceptance criteria (P0)‬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‪CH-1‬ | Public وprivate channels: إنشاء، أرشفة، انضمام، أعضاء، وصف، رسائل مثبّتة. | ‪P0‬ | ‪R1‬ | العضو يقدر ينشئ channel ويضيف أعضاء من الـ directory · الـ private channels مش ظاهرة لغير الأعضاء · الـ channels المؤرشفة بتفضل قابلة للبحث. |
| ‪CH-2‬ | Direct messages وgroup DMs (لحد 9 أشخاص). | ‪P0‬ | ‪R1‬ | الـ DM بيفتح من أي avatar في الـ suite · unread badge في الـ shell · الـ group DM ممكن يتسمّى. |
| ‪CH-3‬ | Threads: رد في thread، thread panel، follow/unfollow، "also send to channel". | ‪P0‬ | ‪R1‬ | عدد الردود وavatars آخر رد على الرسالة الأصلية · الـ thread المتابَع بينبّه على الردود الجديدة · الـ thread ظاهر على الموبايل. |
| ‪CH-4‬ | Composer: formatting، @user/@channel mentions، emoji، مرفقات (File Manager picker أو upload بيعمل الملف في الـ File Manager)، link previews، drafts. | ‪P0‬ | ‪R1‬ | المرفق بيظهر في الـ File Manager والـ channel هو مكانه · الـ draft بيعيش بعد التنقل · autocomplete للـ @mention من الـ directory. |
| ‪CH-5‬ | Reactions، تعديل (بعلامة "edited")، حذف ‪(tombstone)‬، pin، copy link. | ‪P0‬ | ‪R1‬ | تاريخ التعديل ظاهر للـ admins · الرسالة المحذوفة بتعرض tombstone لـ 24 ساعة وبعدين تختفي. |
| ‪CH-6‬ | Read state، unread وmention badges لكل channel، view "Catch up" (mentions، DMs، threads متابَعة). | ‪P0‬ | ‪R1‬ | الـ badge counts مطابقة لحالة الـ server على جهازين · "mark all read" بيمسح في فعل واحد. |
| ‪CH-7‬ | Notifications: in-app centre وtoasts؛ email للـ mentions/DMs وقت الـ offline (مجمّعة)؛ web push للـ PWA؛ settings لكل channel؛ quiet hours؛ Focus mode. | ‪P0 (push P1)‬ | ‪R1‬ | الـ default = mentions + DMs بس · الـ quiet hours بتوقف الـ email والـ push · الـ mention وقت الـ offline بيطلّع email واحد بالظبط خلال 15 دقيقة. |
| ‪CH-8‬ | Search في الرسائل والملفات والناس مع filters (channel، شخص، تاريخ، has:file). | ‪P0‬ | ‪R1‬ | نتايج في أقل من ثانية لـ workspace فيه 100k رسالة · نتايج الـ private channels للأعضاء بس. |
| ‪CH-9‬ | Context cards و"Discuss": objects الـ Business OS (task، عميل، deal، فاتورة، موظف، ملف) بتتحول لـ cards حية؛ فعل "Discuss" على أي object بيفتح أو ينشئ الـ thread بتاعه؛ صفحة الـ object بتعرض المحادثات المرتبطة. | ‪P0‬ | ‪R1‬ | الـ card بيعرض status/owner/due date الحاليين وبيتحدث لما الـ object يتغير · "Discuss" بيقترح مشاركين من الـ object · صفحة الـ object بتعرض threads بتاعتها مع آخر نشاط. |
| ‪CH-10‬ | History غير محدود في كل الـ tiers؛ retention policy للـ admin (حذف بعد N يوم) كخيار. | ‪P0 / P1‬ | ‪R1 / R3‬ | مفيش cap على الـ history في أي tier · الـ retention job بيسجّل حذف إيه. |
| ‪CH-11‬ | Guests في shared channels ‪(client channels)‬. | ‪P1‬ | ‪R2‬ | ‪—‬ |
| ‪CH-12‬ | Message export وaudit log. | ‪P2‬ | ‪—‬ | ‪—‬ |

### Virtual office (presence)

| ‪ID‬ | الـ Requirement | الأولوية | ‪Release‬ | ‪Acceptance criteria (P0)‬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‪OF-1‬ | Floor واحد لكل workspace من template (Studio ≤10، Team floor ≤30، Agency ≤50)؛ أنواع rooms: meeting room، focus room، lounge، desk area؛ الـ admin يقدر يعيد تسمية الـ rooms ويحدد capacity. | ‪P0‬ | ‪R2‬ | الـ wizard بيعمل floor في أقل من دقيقتين · الـ rooms بتعرض الإشغال والـ capacity · الـ floor بيتعرض في أقل من ثانيتين لـ 50 عضو. |
| ‪OF-2‬ | Avatars بـ presence وstatus: Available، Busy، Focus، In a meeting، Away، Offline؛ custom status text؛ auto-status من الـ calendar ‪(R3)‬. | ‪P0‬ | ‪R2‬ | تغيير الـ status بيوصل لكل الـ clients خلال ثانيتين · Away تلقائي بعد 10 دقايق idle · Focus بيأجل الـ knocks. |
| ‪OF-3‬ | دخول room بيوصّل الصوت بتاعها (الكاميرا اختيارية)؛ الخروج بيفصل؛ صوت دخول/خروج ناعم؛ mini-bar للـ room بيوري مين بيتكلم. | ‪P0‬ | ‪R2‬ | الصوت بيتوصل خلال 1.5 ثانية من الدخول على اتصال عادي · الخروج بيحرر الـ mic والكاميرا بالكامل · مفيش media connection وأنت على الـ open floor خارج محادثة. |
| ‪OF-4‬ | Proximity audio في المناطق المفتوحة (الصوت والـ pan حسب المسافة). | ‪P1‬ | ‪R2 stretch / R3‬ | ‪—‬ |
| ‪OF-5‬ | Knock ‪("tap on the shoulder")‬: طلب كلام سريع بسبب في سطر؛ قبول / رفض / "بعد 10 دقايق"؛ بيتأجل وقت الـ Focus؛ قائمة بالـ knocks الفايتة. | ‪P0‬ | ‪R2‬ | المستلم بيشوف الـ knock خلال ثانيتين · القبول بيبدأ محادثة audio 1:1 من غير ضغطات زيادة · الـ knocks وقت الـ Focus بتتحط في queue وتظهر لما الـ Focus يخلص. |
| ‪OF-6‬ | Room controls: lock، capacity، الغرض، درع "meeting in progress"؛ knock على room مقفولة. | ‪P1‬ | ‪R2‬ | ‪—‬ |
| ‪OF-7‬ | Presence في الـ suite كلها: نقطة presence وتلميح "in Room B" على الـ avatars في Task Manager وCRM وHR؛ link "find on floor". | ‪P1‬ | ‪R2‬ | ‪—‬ |
| ‪OF-8‬ | View قائمة "مين موجود" (presence من غير خريطة، للموبايل وكبديل للـ floor). | ‪P0‬ | ‪R2‬ | القائمة بتجمّع الناس حسب الـ room والـ status · الانضمام لصوت room من القائمة على الموبايل. |
| ‪OF-9‬ | Multiple floors وfloor editor. | ‪P2‬ | ‪—‬ | ‪—‬ |

### Meetings وcalls

| ‪ID‬ | الـ Requirement | الأولوية | ‪Release‬ | ‪Acceptance criteria (P0)‬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‪ME-1‬ | Call فوري audio/video من room أو DM أو channel، لحد 25 مشارك؛ grid وspeaker views؛ mute/camera controls؛ تبديل الأجهزة. | ‪P0‬ | ‪R2‬ | 25 مشارك بكاميرات مفتوحة يفضلوا قابلين للاستخدام على اتصال 10 Mbit/s · وقت الدخول أقل من 3 ثواني · reconnect تلقائي بعد انقطاع أقل من 30 ثانية. |
| ‪ME-2‬ | Screen share ‪(window / tab / screen)‬ مع تمييز الـ presenter. | ‪P0‬ | ‪R2‬ | المشاهدين بيشوفوا النص المشترك مقروء على 1080p · المشاركة بتقف لما النافذة تتقفل. |
| ‪ME-3‬ | شاشة pre-join (فحص الأجهزة، الاسم للـ guests)؛ قائمة المشاركين جوه الـ call، raise hand، in-call chat، leave/end للـ host. | ‪P0‬ | ‪R2‬ | الـ pre-join بيعرض مستوى الـ mic ومعاينة الكاميرا · الـ host يقدر يعمل mute للباقيين وينهي الـ call. |
| ‪ME-4‬ | Scheduled meetings: عنوان، وقت، مشاركين، room، guest link، وصف؛ reminders؛ قائمة الاجتماعات الجاية والماضية. | P0 (أساسي) | ‪R2‬ | الاجتماع بيظهر على الـ room بتاعته في الـ floor في وقته · reminder قبلها بـ 10 دقايق · الـ guest link صالح لحد ما الاجتماع يخلص. |
| ‪ME-5‬ | دخول الـ guest من link من غير account: صفحة بالـ branding، lobby وadmit، إدخال الاسم، إشعار recording. | ‪P0‬ | ‪R2‬ | الـ guest بيدخل في أقل من 30 ثانية في أول زيارة · الـ host بيشوف الـ guest في الـ lobby وبيقبله · الـ guest عمره ما يشوف brand طرف تالت. |
| ‪ME-6‬ | Recording للـ File Manager (مربوط بالاجتماع أو العميل أو المشروع) مع consent prompt لكل المشاركين. | ‪P1‬ | ‪R3‬ | ‪—‬ |
| ‪ME-7‬ | Whiteboard (مبني على Excalidraw) جوه الـ call وكـ board مستقل بيتحفظ في الـ File Manager. | ‪P1‬ | ‪R3‬ | ‪—‬ |
| ‪ME-8‬ | Calendar sync (Google Calendar، Microsoft 365): قائمة الاجتماعات بتدمج الأحداث الخارجية؛ links الـ Meet/Zoom/Teams الخارجية بتتفتح بضغطة؛ status "In a meeting" من الـ calendar. | ‪P1‬ | ‪R3‬ | ‪—‬ |
| ‪ME-9‬ | AI notes، transcription، breakout rooms، أكتر من screen share. | ‪P2‬ | ‪—‬ | ‪—‬ |

### Insights والوقت

| ‪ID‬ | الـ Requirement | الأولوية | ‪Release‬ | ‪Acceptance criteria (P0)‬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‪IN-1‬ | Panel خفيف على الـ floor: "الأسبوع ده" للفريق — ساعات الوجود، ساعات الاجتماعات، أكتر rooms استخدامًا (على مستوى الفريق). | ‪P1‬ | ‪R2‬ | ‪—‬ |
| ‪IN-2‬ | Team insights dashboard: أنماط الـ availability حسب اليوم/الساعة، حمل الاجتماعات، استخدام الـ rooms، سرعة الرد على الـ mentions؛ مجمّعة على مستوى الفريق؛ المجموعة لازم تكون ≥ 5 أعضاء علشان تتعرض. | ‪P1‬ | ‪R3‬ | ‪—‬ |
| ‪IN-3‬ | "My time": ملخص شخصي للوجود والاجتماعات؛ export اختياري لسجلات وقت العمل في الـ HR (بيغذي موديول الـ HR، مش بيستبدل الـ time tracking بتاعه). | ‪P1‬ | ‪R3‬ | ‪—‬ |
| ‪IN-4‬ | صفحة شفافية: HQ بيسجّل إيه، الـ retention، مين بيشوف إيه؛ متلنكة من كل شاشة insights ومن profile الموظف. | P0 (مع أي insights) | ‪R3‬ | الصفحة مقروءة لكل عضو · بتعرض كل نوع event بيتجمع · بتعكس الـ settings الفعلية للـ workspace. |
| ‪IN-5‬ | Adoption analytics للـ admin (أعضاء active، channels، calls) ولـ Somion (product analytics مجهّلة). | ‪P1‬ | ‪R3‬ | ‪—‬ |

### الـ Platform والإدارة

| ‪ID‬ | الـ Requirement | الأولوية | ‪Release‬ | ‪Acceptance criteria (P0)‬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‪AD-1‬ | الـ users والـ roles (owner، admin، member، guest) والـ tenants والـ entitlements جايين من الـ SaaS layer؛ HQ ما بيضيفش directory موازي. | ‪P0‬ | ‪R1‬ | الـ user اللي اتشال من الـ SaaS layer بيفقد وصول HQ خلال دقيقة · الـ roles بتتحول 1:1 لـ permissions في HQ. |
| ‪AD-2‬ | Setup wizard (الاسم، template، rooms، الدعوات، guest policy، defaults). | ‪P0‬ | ‪R1 (chat) / R2 (floor)‬ | الـ workspace الجديد بيوصل لحالة قابلة للاستخدام في أقل من 15 دقيقة من غير documentation. |
| ‪AD-3‬ | Policies: guest access، retention، recording permissions، default notification settings. | ‪P1‬ | ‪R3‬ | ‪—‬ |
| ‪AD-4‬ | اختيار data residency ‪(CH/EU)‬ للـ media والـ recordings ‪(Enterprise tier)‬. | ‪P2‬ | ‪—‬ | ‪—‬ |
| ‪AD-5‬ | PWA قابل للتثبيت؛ الـ mobile web بيغطي الـ chat ‪(R1)‬ والـ calls ‪(R2)‬؛ الـ floor desktop-only مع الـ list view على الموبايل. | ‪P0‬ | ‪R1 / R2‬ | Lighthouse PWA installable · الـ chat قابل للاستخدام على عرض 360 px · دخول call على mobile Safari وChrome. |
| ‪AD-6‬ | Localisation: English الأول؛ German وFrench عند الـ GA، بما يتسق مع الـ platform؛ نصوص الـ interface تستحمل تمدد ‪+30%‬. | P0 ‪(EN)‬ / P1 (DE، FR) | ‪R1 / GA‬ | مفيش labels مقطوعة بالألماني على عرض 1280 px · التواريخ والأوقات localised. |
| ‪AD-7‬ | Accessibility: WCAG 2.1 AA للـ chat والـ meetings والـ admin؛ keyboard navigation وscreen-reader announcements للـ floor (الـ rooms كقائمة تحت الغطا). | ‪P1‬ | ‪R2‬ | ‪—‬ |

## A8. نموذج التكامل بين الموديولات — الـ moat

HQ يستاهل يتبني بس بسبب اللي يقدر ياخده من الموديولات الستة التانية ويرجّعه ليها. كل بند تحت هو requirement على الـ SaaS layer أو على موديول، ولازم يتّفق عليه مع الـ PM قبل Release 1.

| الموديول / الـ layer | HQ بياخد منه إيه | HQ بيرجّع له إيه |
| --- | --- | --- |
| SaaS layer (accounts، users، roles، billing) | Tenant، directory، roles، module entitlements، tier caps، branding. | إشارات استخدام للـ tier upsell (users قربوا من الـ cap، features اتجربت)؛ presence للـ shell. |
| ‪File Manager‬ | Storage وpicker للمرفقات والـ recordings والـ whiteboards؛ permissions. | محادثات مربوطة بالملفات؛ "discussed in" على صفحة الملف. |
| ‪Task Manager‬ | Task cards (status، assignee، due date)؛ نقطة دخول "Discuss". | Threads على الـ task؛ نقطة presence على الـ assignees؛ قرارات مثبّتة راجعة للـ task. |
| ‪Sales CRM‬ | Cards العميل والـ deal؛ جهات اتصال العميل كـ guests. | اجتماعات وrecordings العميل على سجل العميل؛ shared client channels. |
| ‪Invoicing‬ | Invoice cards (المبلغ، الـ status، الاستحقاق). | Threads نقاش على الفواتير؛ تذكيرات لمناقشة المتأخر. |
| ‪HR‬ | Employee cards؛ نموذج وقت العمل؛ الإجازات ‪(auto-status "Away/Vacation")‬. | ملخصات وجود/اجتماعات اختيارية لسجلات وقت العمل (ظاهرة للموظف). |
| ‪Marketing Hub‬ | ‪Campaign cards.‬ | Campaign channels؛ threads مراجعة على الـ assets. |

نموذج ربط الـ objects (للـ tech lead): جدول واحد conversation_links (conversation id، object type، object id، tenant) + endpoint "card" صغير في كل موديول بيرجّع الحقول اللي تتعرض. الـ cards بيرندرها HQ؛ الموديولات عمرها ما بتضمّن كود HQ غير زرار "Discuss" وcomponent نقطة الـ presence من الـ design system المشترك.

## A9. الـ Packaging وفرضية التسعير

HQ بيمشي على نموذج الـ Business OS: سعر ثابت لكل module لكل tier بـ user cap، لوحده أو في bundle. دقايق الـ media هي التكلفة الوحيدة اللي بتزيد مع الاستخدام، وده سبب إن الـ tiers محدودة بالـ users وإن التصميم بيخلي الـ presence من غير media ‪(OF-3)‬. قاعدة الأسعار: عند cap الـ tier، السعر الفعلي لكل user لازم يفضل أقل من Slack Pro ‪($7.25)‬ علشان حجة "استبدل Slack + Meet" تفضل قايمة.

| الـ Feature | ‪Starter (≤ 10 users)‬ | ‪Growth (≤ 50 users)‬ | ‪Enterprise (custom)‬ |
| --- | --- | --- | --- |
| Channels، DMs، threads، search، history غير محدود | ‪✓‬ | ‪✓‬ | ‪✓‬ |
| Context cards و"Discuss" | ‪✓‬ | ‪✓‬ | ‪✓‬ |
| Presence، status، "مين موجود" | ‪✓‬ | ‪✓‬ | ‪✓‬ |
| Floor بـ rooms، walk-in audio، knock | Template واحد | ✓ (كل الـ templates) | ‪✓ + multiple floors‬ |
| Calls وscreen share | لحد 8 | لحد 25 | لحد 25 (أكتر عند الطلب) |
| Guest links، lobby، branding | ‪—‬ | ‪✓‬ | ‪✓‬ |
| Recording للـ File Manager، whiteboard | ‪—‬ | ‪✓‬ | ‪✓‬ |
| ‪Calendar sync‬ | ‪—‬ | ‪✓‬ | ‪✓‬ |
| Team insights، صفحة الشفافية | ‪—‬ | ‪✓‬ | ‪✓‬ |
| Retention policies، data residency، SSO ‪(SaaS layer)‬ | ‪—‬ | ‪—‬ | ‪✓‬ |

أسعار توضيحية بتحقق القاعدة: Starter أقل من CHF 49/شهر، Growth أقل من CHF 249/شهر. تتختبر في المقابلات؛ ما تتنشرش قبل ما تسعير الـ SaaS layer يتحسم.

## A10. حماية البيانات والثقة والمتطلبات القانونية

Somion بتبيع لشركات سويسرية وأوروبية. بيانات التواصل والـ presence هي بيانات شخصية عن الموظفين، والـ analytics بتلمس قواعد مراقبة الموظفين. المتطلبات دي inputs للتصميم مش قابلة للتفاوض، مش compliance بنفتكره في الآخر.

- القواعد المنطبقة (تتأكد مع محامي): قانون حماية البيانات الفيدرالي السويسري المعدّل (ساري من 1 سبتمبر 2023)؛ الـ GDPR للعملاء اللي عندهم موظفين أو عملاء في الاتحاد الأوروبي؛ Swiss Ordinance 3 to the Employment Act، Art. 26، اللي بيقيّد أنظمة المراقبة اللي هدفها متابعة سلوك الموظفين.

- الـ insights على مستوى الفريق. مفيش metrics لشخص بعينه ظاهرة للـ managers أبعد من اللي الشخص نفسه يقدر يشوفه عن نفسه؛ التجميع محتاج ≥ 5 أعضاء؛ مفيش تحليل محتوى ولا screenshots ولا keystroke data — أبدًا.

- صفحة الشفافية ‪(IN-4)‬ بتطلع مع أول feature insights وبتعكس settings الـ workspace الفعلية.

- Recording consent: مؤشر ظاهر، prompt لكل مشارك، الـ guests بيتبلّغوا قبل الدخول، الـ recordings بتتخزن في File Manager العميل تحت permissions بتاعه.

- الـ retention والحذف: retention قابل للضبط من الـ admin؛ الحذف بيوصل للـ search indexes والـ media storage؛ export قبل شيل الموديول (متسق مع قاعدة الـ SaaS layer).

- مكان البيانات: نقرر في Phase 0 هل الـ media هتتثبّت في أوروبا عبر plan الـ provider ولا self-hosted في data centre سويسري؛ توثيق الـ sub-processors للـ DPA.

- الـ guests: بيانات أقل ما يمكن (الاسم، email اختياري)، مفيش tracking cookies على صفحة الـ guest، الـ links بتنتهي.

- Audit log لأفعال الـ admin (P2، Enterprise).

## A11. الاتجاه التقني (يتحقق منه الـ tech lead)

قرارات المنتج اللي بتقيّد الـ architecture، والـ building blocks الموصى بيها. ده مش architecture document؛ الـ tech lead صاحب القرار النهائي بعد spike الـ Phase 0.

| المجال | التوصية | ليه / القيد |
| --- | --- | --- |
| ‪Real-time media‬ | LiveKit — الـ Cloud الأول ‪(usage billing)‬، والـ open-source core ‪(Apache-2.0)‬ محفوظ كخيار self-hosting. | تسعير بالدقيقة من ~$0.0005/min عند tier الـ $50/شهر؛ recording عبر Egress؛ مثال spatial-audio رسمي لـ Next.js. تثبيت الـ region في أوروبا محتاج الـ Scale plan بـ $500/شهر — أو self-host في data centre سويسري. Twilio Video مستبعد (تاريخ التراجع عن الـ EOL). |
| قاعدة التصميم | الـ presence مجاني؛ الـ media بتتوصل بس في الـ rooms والمحادثات. | الصوت المتوصل دايمًا بيكلف ‪$5-10‬ لكل user في الشهر؛ on-demand بيكلف ~‪$1-2.‬ القاعدة دي بتحدد margin المنتج. |
| ‪Chat‬ | تنفيذ خاص على الـ stack الحالي (Nest + Postgres + Redis؛ WebSocket gateway للـ events). | بيعيد استخدام directory الـ SaaS layer والـ File Manager؛ بيتجنب قيود licence وuser caps بتاعة Mattermost/Rocket.Chat وidentity model تاني. Postgres full-text search كفاية لـ R1. |
| ‪Presence‬ | WebSocket presence service بـ last-seen وroom membership؛ broadcast لكل tenant. | لازم يوصّل تغييرات الـ status خلال ثانيتين ‪(OF-2)‬؛ التصميم لـ 50 عضو متزامن لكل tenant، و500 tenant. |
| ‪Whiteboard‬ | Excalidraw ‪(MIT)‬ مع collaboration relay self-hosted؛ الـ boards بتتحفظ كملفات في الـ File Manager. | مفيش تكلفة licence؛ tldraw كان هيضيف ~$6k/سنة وlicence مغلق. |
| ‪Recording‬ | LiveKit Egress ← object storage ← سجل في الـ File Manager. | الـ consent والـ permissions من A10. |
| ‪Calendar‬ | Google Calendar وMicrosoft Graph OAuth apps ‪(R3)‬. | قراءة الأحداث للـ status وقائمة الاجتماعات؛ كتابة للاجتماعات المجدولة. |
| ‪Notifications‬ | In-app عبر WebSocket؛ email من transactional provider الـ platform؛ web push ‪(VAPID)‬ للـ PWA. | Pipeline واحد للـ notifications لكل الموديولات السبعة هيكون أفضل — يتطرح مع الـ PM. |
| ‪Analytics‬ | Event stream (events الـ presence والـ sessions بس) ← تجميعات يومية؛ الـ raw events بتتحفظ 30 يوم. | التجميع والـ thresholds بيفرضوا A10 على مستوى الـ data layer، مش في الـ UI. |
| ‪Frontend‬ | Next.js ‪(App Router)‬ جوه الـ /app shell؛ الـ floor بيتعمل بـ SVG/CSS مع state machine صغيرة — من غير game engine. | متسق مع الـ platform؛ بيخلي الـ floor accessible ومتسق مع الـ brand؛ الـ game engine مالوش لازمة لـ floor plan تخطيطي. |

Spike الـ Phase 0 (developer واحد، أسبوعين) — الأسئلة اللي لازم تتجاوب - هل LiveKit rooms في Next.js تقدر توصّل call لـ 25 شخص مع screen share بجودة مقبولة على 3 شبكات اختبار (fibre المكتب، Wi-Fi البيت، 4G)؟ - هل الـ proximity audio (Web Audio panner على LiveKit tracks) حاسّه طبيعي مع 5 أشخاص، وبيكلف كام بالدقايق؟ - التكلفة المقاسة لكل active user في الشهر عند usage profile الـ A11 (ساعتين/يوم متوصل) كام؟ - تثبيت أوروبا مقابل الـ self-hosting: التكلفة، المجهود، وبيان الـ residency اللي نقدر نحطه في الـ DPA. - الـ SaaS layer بتعرض إيه النهارده للـ directory والـ roles والـ entitlements، وإيه الناقص لـ AD-1؟

## A12. مقاييس النجاح

| النوع | الـ Metric | الـ Target | الفترة |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪Leading‬ | Activation: الأعضاء المدعوين اللي عندهم ≥ 1 رسالة أو presence session | ‪≥ 60%‬ | الأسبوع الأول للـ workspace |
| ‪Leading‬ | الوقت من فتح HQ لأول محادثة (knock اتقبل، دخول room، أو رسالة اتبعتت) | Median < 30 ثانية | يومي |
| ‪Leading‬ | Presence sessions لكل active member في يوم العمل | ‪≥ 1‬ | أسبوعي |
| ‪Leading‬ | Threads بدأت من object في الـ Business OS (نسبة من كل الـ threads) | ‪≥ 30%‬ | الشهر 3 |
| ‪Leading‬ | محاولات دخول call فشلت أو اتساب | ‪< 3%‬ | أسبوعي |
| ‪Leading‬ | الأعضاء اللي غيّروا الـ default notification settings لـ "everything" | للمعلومة — رقم بيزيد معناه الـ channels فيها noise | شهري |
| ‪Lagging‬ | Weekly active members لكل workspace | ‪≥ 50%‬ | من الأسبوع 4 |
| ‪Lagging‬ | Attach rate على bundles الـ Business OS الجديدة | ‪≥ 40%‬ | ربعين بعد الـ GA |
| ‪Lagging‬ | فرق الـ churn، حسابات HQ-active مقابل حسابات مشابهة | أقل بـ ≥ 20% | ربعين بعد الـ GA |
| ‪Lagging‬ | Support tickets عن HQ لكل 100 active member | < 2 في الشهر | ربع سنوي |
| ‪Lagging‬ | داخل Somion: محادثات شغل لسه على Discord | ‪0‬ | 30 يوم بعد الـ internal beta |

## A13. مخاطر المنتج الخاصة بـ HQ

المخاطر على مستوى الـ business موجودة في الـ proposal (قسم 8). الإضافات على مستوى المنتج:

- Notification fatigue بتحوّل HQ للحاجة اللي الناس بتعمل لها mute. التخفيف: default الـ mentions والـ DMs، digests، Focus، وmetric "غيّر لـ everything" اللي فوق كإنذار مبكر.

- جِدّة الـ floor بتروح. التخفيف: الـ presence والـ knock شغالين من غير الـ floor ‪(OF-8)‬؛ الـ floor هو view واحد من الـ presence، مش المنتج.

- ضغط الكاميرا وإحساس المراقبة بيقتلوا الـ adoption جوه الفريق. التخفيف: rooms audio-first، الكاميرا اختيارية، صفحة الشفافية، insights على مستوى الفريق بس.

- توقعات الموبايل. العملاء هيقارنوا الـ PWA بـ app بتاع Slack. التخفيف: الـ chat والـ calls متصقولين على الموبايل؛ الـ floor desktop-only بشكل صريح؛ push notifications في R1 لو الـ spike سمح.

- الـ chat بيتقدر أقل من حجمه. الـ search والـ notifications والملفات والـ read state هما 60% من مجهود Release 1. التخفيف: مفيش شغل على الـ floor قبل ما CH-1..CH-9 يبقوا في استخدام داخلي.

## A14. الـ Roadmap والـ phasing

| الـ Phase | المدة ‪(order of magnitude)‬ | الـ Scope | الـ Gate اللي لازم يتعدّى |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Discovery وdemo | 8 أسابيع، بقيادة الـ design؛ developer واحد لأسبوعين | Designs متحققة للـ 4 clusters، Next.js demo بـ mock data، تقرير الـ spike التقني، 5 مقابلات عملاء، architecture note. | معايير الـ go/no-go في الـ proposal، قسم 9. |
| ‪Release 1 — "Talk"‬ | ‪30-38 developer-week‬ | CH-1..CH-10، AD-1، AD-2 ‪(chat)‬، AD-5 (chat على الموبايل)، AD-6 ‪(EN)‬. | Somion سابت Discord للـ chat؛ G2 activation عند عميلين pilot. |
| ‪Release 2 — "Meet and be present"‬ | ‪26-32 developer-week‬ | OF-1..OF-3، OF-5، OF-8، ME-1..ME-5، IN-1، AD-2 ‪(floor)‬، AD-5 (calls على الموبايل)، AD-7. | targets جودة المكالمات اتحققت؛ ≥ 1 presence session لكل active member في اليوم عند عميل pilot؛ المقابلات بتأكد الاستعداد للدفع. |
| ‪Release 3 — "Run the week"‬ | ‪23-27 developer-week‬ | ME-6..ME-8، IN-2..IN-5، CH-10 retention، AD-3، OF-4، OF-6، OF-7، DE/FR. | المراجعة القانونية للـ insights عدّت؛ تتبّع G3 attach-rate شغال. |
| بعدين | ‪—‬ | OF-9، ME-9، CH-12، AD-4، native apps. | بس على أدلة من Releases ‪1-3.‬ |

الاعتماديات: الـ SaaS layer (accounts، roles، entitlements، billing) قبل Release 1؛ الـ API بتاع الـ File Manager للمرفقات والـ recordings؛ components الـ design system المشترك (نقطة الـ presence، زرار "Discuss") منشورة للموديولات التانية قبل ما Release 1 يطلع.

## A15. الأسئلة المفتوحة

| ‪#‬ | السؤال | المسؤول | Blocking؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪Q1‬ | إيه التوزيع الفعلي لأحجام عملاء Somion؟ فرضية الـ ‪5-50‬ بتحدد الـ floor templates والـ tier caps وthreshold الـ insights. | ‪PM / founder‬ | Blocking للتسعير؛ مش لتصميم Release 1 |
| ‪Q2‬ | Timeline الـ SaaS layer والعقد اللي HQ يقدر يعتمد عليه للـ directory والـ roles والـ entitlements ‪(AD-1)‬. | ‪PM / tech lead‬ | Blocking لـ Release 1 |
| ‪Q3‬ | تثبيت الـ region في أوروبا (plan بـ $500/شهر) ولا self-hosted media في data centre سويسري؟ | ‪Tech lead‬ | Blocking للـ DPA ولتصميم الـ Enterprise tier |
| ‪Q4‬ | هل موديول الـ HR بيتتبّع وقت العمل أصلًا، وهل HQ يغذيه ‪(IN-3)‬ ولا يفضل منفصل؟ | ‪PM‬ | مش blocking ‪(R3)‬ |
| ‪Q5‬ | هل فيه — أو المفروض يبقى فيه — notification pipeline واحد لكل الموديولات السبعة؟ | ‪Tech lead‬ | مش blocking، بس يتقرر قبل بناء CH-7 |
| ‪Q6‬ | اسم الموديول النهائي وهل هيظهر في صفحة الأسعار العامة على somion.org. | ‪Founder / marketing‬ | مش blocking |
| ‪Q7‬ | مين عميلي الـ pilot اللي هيستخدموا Release 1 جنب Somion نفسها؟ | ‪Founder‬ | Blocking لـ gate الـ Release 1 |
| ‪Q8‬ | نطاق المراجعة القانونية للـ insights ‪(A10)‬ — محامي داخلي ولا خارجي؟ | ‪Founder‬ | مش blocking لحد Release 3 |

PART B  ·  DESIGN PLAN

الجزء B — خطة الـ Design

مبادئ التصميم، الـ information architecture، جرد الشاشات، الـ golden paths، امتدادات الـ design system، الاتجاه البصري للـ virtual office، البحث، وخطة فريق التصميم لـ 8 أسابيع.

# الجزء B — خطة الـ Design

## B1. مبادئ التصميم

خمس مبادئ بتحسم الخلافات في الـ critique. لو اقتراح بيكسر واحد منهم، بيتشال أو بيتبرر كتابةً.

| المبدأ | معناه في الـ UI | مثال |
| --- | --- | --- |
| ‪Context over channels‬ | الـ object (task، عميل، فاتورة) هو نقطة البداية الأولى للمحادثة، والـ channel هو التانية. الـ context card عنصر أساسي مش زينة. | زرار "Discuss" على كل object في الـ Business OS؛ الـ thread بيبدأ بالـ card قبل أول رسالة. |
| ‪Presence without surveillance‬ | كل حاجة بتتعرض عن شخص هو نفسه شايفها وقادر يغيّرها. الـ insights بتبدأ من مستوى الفريق ومفيش drill-down لشخص. | صفحة الشفافية متلنكة من كل شاشة insights؛ مفيش "آخر ظهور بالدقيقة" في الـ profile. |
| ‪One click to talk‬ | أي state من الـ presence ليه فعل واحد مباشر: Available ← knock، In a room ← ادخل، Focus ← اسيب رسالة. | الـ avatar نفسه هو الزرار؛ مفيش modal بين النية والصوت. |
| ‪Quiet by default‬ | الـ defaults بتحمي الانتباه: mentions وDMs بس؛ الـ threads مطوية؛ الأصوات ناعمة ونادرة. | Toast واحد لكل thread كل 5 دقايق بدل toast لكل رسالة. |
| ‪Same shell, own stage‬ | الـ chrome (nav، header، forms، tables) من الـ design system بتاع الـ SaaS layer. الـ floor والـ call stage بس ليهم tokens إضافية. | الـ floor بيستخدم surface وpresence tokens جديدة؛ الـ settings بتاعت HQ شكلها زي settings أي موديول تاني. |

## B2. الـ Experience architecture

### الاندماج في الـ shell

- HQ بيظهر في الـ app switcher بتاع الـ /app portal زي باقي الموديولات، وبياخد نفس الـ top bar (search، notifications، profile) — مع إضافة الـ status picker جنب الـ profile لأنه بيخص الـ suite كلها.

- الـ notification centre المشترك بيعرض notifications HQ بنفس النمط؛ HQ ما يبنيش centre منفصل.

- الـ presence dot component بيتنشر في الـ design system المشترك علشان يظهر على الـ avatars في Task Manager وCRM وHR.

### الـ navigation بتاع الموديول (desktop)

- Office — الـ floor (الشاشة الافتراضية عند فتح HQ).

  - Room panel (الأعضاء، room chat، controls)

  - قائمة "مين موجود" كبديل للخريطة

  - Panel "الأسبوع ده" ‪(IN-1)‬

- Chat — Channels وDMs.

  - Catch up (mentions، DMs، threads متابَعة)

  - ‪Channel / DM view + thread panel‬

  - ‪Search results‬

- Meetings — الجاية، الماضية، الـ recordings.

  - ‪Schedule meeting‬

  - ‪Meeting detail + guest link‬

  - ‪Recordings (R3)‬

- Insights — team overview، my time، rooms، صفحة الشفافية.

- Settings ‪(admin)‬ — عام، floor وrooms، policies، integrations، الـ roles من الـ SaaS layer.

### أنماط الـ layout

| النمط | بيتستخدم في | الوصف |
| --- | --- | --- |
| ‪Three-pane‬ | ‪Chat‬ | Sidebar (module nav + قائمة الـ channels/DMs) / المحتوى الرئيسي / detail pane (thread، تفاصيل الـ channel، profile). الـ detail pane بيتقفل على العروض الأضيق. |
| ‪Stage + dock‬ | Office، Calls | الـ canvas أو الـ call grid بياخد المساحة الرئيسية؛ media dock ثابت تحت (mic، camera، share، leave، status)؛ side panel قابل للطي (participants، room chat، whiteboard). |
| ‪Standard module‬ | Meetings، Insights، Settings | نفس الـ list/detail وforms وtables بتاعة باقي الموديولات — من غير أي اختراع. |
| ‪Guest page‬ | ‪Guest join‬ | صفحة مستقلة خارج الـ shell بالـ branding بتاع العميل: الاسم، الأجهزة، مين في الـ room، إشعار الـ recording، زرار واحد. |
| ‪Mobile (PWA)‬ | كل الموديول | Bottom tabs: Chat · Calls · Office (قائمة) · Me. الـ floor canvas مش موجود على الموبايل في v1؛ الـ presence بيتعرض كقائمة مجمّعة بالـ room. |

## B3. جرد الشاشات (v1 = Release 1 + 2، مع R3 المحدد)

الجرد ده هو أساس التقدير وتوزيع الشغل على الفريق. العدد الإجمالي تقريبًا 63 شاشة أساسية تطلع في Figma حوالي ‪85-100‬ frame بعد الـ states والـ responsive variants.

### Onboarding والـ setup (admin)

| الشاشة | الـ states المهمة | ‪Release‬ | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| تفعيل الموديول من الـ SaaS layer ‪(entry point)‬ | غير مفعّل / trial / مفعّل | ‪R1‬ | ‪D3‬ |
| Wizard 1 — اسم الـ workspace والـ brand | default من الـ tenant | ‪R1‬ | ‪D3‬ |
| Wizard 2 — اختيار floor template ‪(Studio / Team / Agency)‬ | preview لكل template | ‪R2‬ | ‪Lead‬ |
| Wizard 3 — الـ rooms (تسمية، نوع، capacity) | قائمة قابلة للتعديل | ‪R2‬ | ‪Lead‬ |
| Wizard 4 — دعوة الفريق من الـ directory | كل الـ users / اختيار | ‪R1‬ | ‪D3‬ |
| Wizard 5 — الـ defaults (notifications، guest policy، retention) | موصى بيه / مخصص | ‪R1‬ | ‪D3‬ |
| شاشة "جاهز" + أول خطوات | ‪—‬ | ‪R1‬ | ‪D3‬ |

### Office (الـ floor والـ presence)

| الشاشة | الـ states المهمة | ‪Release‬ | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| Floor view (الافتراضي) | فاضي / ناس موجودة / أنا في room / أنا في call | ‪R2‬ | ‪Lead‬ |
| ‪Room states‬ | فاضية، فيها ناس، مقفولة، مليانة، meeting in progress | ‪R2‬ | ‪Lead‬ |
| ‪Avatar states‬ | Available، Busy، Focus، In a meeting، Away، Offline، بيتكلم | ‪R2‬ | ‪Lead‬ |
| Knock dialog + استقبال الـ knock | إرسال / مستنّي / اتقبل / اترفض / بعد 10 دقايق / فايت | ‪R2‬ | ‪Lead‬ |
| الانتقال لدخول room + mini call bar | connecting / متوصل / مشكلة اتصال | ‪R2‬ | ‪Lead‬ |
| Room panel (الأعضاء، room chat، controls) | عضو عادي / صاحب الـ room | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| Room settings (اسم، نوع، capacity، lock) | ‪admin‬ | ‪R2‬ | ‪D3‬ |
| ‪Status picker + custom status‬ | من الـ top bar وعلى الموبايل | ‪R2‬ | ‪D1‬ |
| قائمة "مين موجود" ‪(list view)‬ | desktop وmobile | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| Panel "الأسبوع ده" ‪(IN-1)‬ | بيانات قليلة / كافية | ‪R2‬ | ‪D3‬ |
| Empty state أول يوم للفريق | أول مستخدم في الـ floor | ‪R2‬ | ‪Lead‬ |

### Chat

| الشاشة | الـ states المهمة | ‪Release‬ | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| قائمة الـ channels والـ DMs ‪(sidebar)‬ | unread، mention، muted، archived | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| ‪Channel view‬ | فاضي، عادي، مؤرشف، private | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| ‪Thread panel‬ | متابَع / غير متابَع، "also send to channel" | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| DM وgroup DM | شخص واحد، مجموعة، مع guest ‪(R2)‬ | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| ‪Composer‬ | نص، mention autocomplete، مرفق من File Manager، upload، draft محفوظ، تعديل رسالة | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| ‪Message states‬ | edited، deleted ‪(tombstone)‬، pinned، reactions، link preview | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| Context card (task / عميل / deal / فاتورة / موظف / ملف) | حي، الـ object اتغير، مفيش permission، اتحذف | ‪R1‬ | ‪D1 + Lead‬ |
| زرار "Discuss" جوه الموديولات التانية + قائمة المحادثات على صفحة الـ object | مفيش محادثات / فيه | ‪R1‬ | ‪Lead‬ |
| ‪Catch up view‬ | فاضي / فيه mentions وDMs وthreads | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| ‪Search results‬ | رسائل، ملفات، ناس؛ filters؛ مفيش نتايج | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| تفاصيل الـ channel (أعضاء، ملفات، pins، settings) | عضو / admin | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| إنشاء channel | ‪public / private‬ | ‪R1‬ | ‪D1‬ |
| Notification settings (لكل channel وعامة، quiet hours) | defaults / مخصص | ‪R1‬ | ‪D3‬ |
| Empty states (channel جديد، مفيش DMs) | ‪—‬ | ‪R1‬ | ‪D1‬ |

### Meetings والـ calls

| الشاشة | الـ states المهمة | ‪Release‬ | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| Meetings list (الجاية / الماضية) | فاضي / فيه اجتماعات / اجتماع دلوقتي | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| ‪Schedule meeting form‬ | داخلي / مع guests / متكرر ‪(R3)‬ | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| ‪Meeting detail + guest link‬ | قبل / أثناء / بعد (recording في R3) | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| Pre-join (فحص الأجهزة) | permission مرفوض، مفيش كاميرا، guest بيدخل اسمه | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| ‪In-call — grid view‬ | ‪2 / 6‬ / 25 مشارك، حد بيتكلم، mute | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| In-call — speaker وscreen share view | share بتاعي / بتاع حد تاني | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| In-call panels (participants، chat، raise hand) | host / مشارك | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| Guest join page (خارج الـ shell) | lobby، اتقبل، اترفض، الاجتماع خلص، إشعار recording | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| Recording consent + مؤشر الـ recording | مطلوب / موافق / رافض | ‪R3‬ | ‪D2‬ |
| Whiteboard جوه الـ call ومستقل | فاضي / فيه محتوى / read-only | ‪R3‬ | ‪D2‬ |
| Post-meeting (recording، ملاحظات) | بيتعالج / جاهز | ‪R3‬ | ‪D2‬ |

### Insights، Settings، Notifications، Mobile

| الشاشة | الـ states المهمة | ‪Release‬ | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪Insights — team overview‬ | بيانات قليلة (<5 أعضاء) / كافية | ‪R3‬ | ‪D3‬ |
| ‪Insights — my time‬ | أسبوع / شهر؛ export للـ HR | ‪R3‬ | ‪D3‬ |
| ‪Insights — rooms usage‬ | ‪—‬ | ‪R3‬ | ‪D3‬ |
| صفحة الشفافية ‪(IN-4)‬ | بتعكس الـ settings الفعلية | ‪R3‬ | ‪D3‬ |
| HQ settings — عام، floor وrooms | ‪admin‬ | ‪R2‬ | ‪D3‬ |
| HQ settings — policies (guests، retention، recording) | ‪admin‬ | ‪R3‬ | ‪D3‬ |
| ‪HQ settings — integrations (calendar)‬ | غير متصل / متصل / خطأ | ‪R3‬ | ‪D3‬ |
| In-app notification centre (مشترك) + toasts | mention، DM، knock، meeting reminder | ‪R1‬ | ‪D3‬ |
| Email templates (mention، DM offline، knock فايت، reminder) | ‪EN / DE / FR‬ | ‪R1‬ | ‪D3‬ |
| ‪Mobile — chat list / view / thread‬ | ‪360 px‬ | ‪R1‬ | ‪D2‬ |
| Mobile — call (join، in-call، screen share view) | ‪—‬ | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| Mobile — Office (قائمة الـ presence + join room audio) | ‪—‬ | ‪R2‬ | ‪D2‬ |
| Mobile — Me (status، notifications، settings) | ‪—‬ | ‪R1‬ | ‪D2‬ |

## B4. الـ Golden paths (بتتصمم وتتختبر الأول)

الست flows دي هي اللي بتتبني في الـ demo، وهي اللي بتتقاس في الـ prototype tests. أي شاشة مش على واحد من المسارات دي أولويتها أقل.

### 1. وصول الصبح

- فتح الـ Business OS ← HQ هو آخر موديول مفتوح ← الـ floor.

- الـ floor بيعرض الفريق: 4 في desk area، 2 في Room B بيتكلموا، واحد Focus.

- المستخدم بيقعد في desk area (ضغطة واحدة) ← الـ status بقى Available في الـ suite كلها.

- Panel "الأسبوع ده" مطوي؛ Catch up badge بيقول 3 mentions.

### 2. سؤال سريع (knock)

- Hover على avatar زميل ← اسم، status، "في desk area".

- ضغطة ← menu بـ 3 أفعال: Knock · Message · Profile.

- Knock ← سطر اختياري "سؤال عن فاتورة X" ← إرسال.

- الزميل بيشوف toast + صوت ناعم ← Accept.

- الاتنين بيتنقلوا تلقائي لـ "huddle" صغير على الـ floor ← audio متوصل ← timer خفيف.

- Leave ← رجوع للـ desk area؛ مفيش شاشة تانية.

### 3. Discuss من task

- في Task Manager ← task "تجديد عقد Acme" ← زرار Discuss (component مشترك).

- HQ بيفتح في detail pane (أو tab) على thread جديد بـ context card للـ task.

- المشاركين المقترحين: الـ assignee وصاحب الـ task ← تأكيد.

- أول رسالة ← الـ thread بيتلنك من صفحة الـ task تحت "المحادثات ‪(1)‬".

- بعد أسبوع: من الـ task ← Discuss بيفتح نفس الـ thread مش thread جديد.

### 4. اجتماع عميل مع guest

- Meetings ← Schedule ← العنوان، الوقت، Room A، إضافة guest بالـ email من سجل العميل في الـ CRM.

- الـ guest بيستلم email بالـ branding بتاع العميل + link.

- وقت الاجتماع: الـ guest بيفتح الـ link ← pre-join (اسم، mic، camera) ← lobby.

- الـ host بيشوف "Anna من Acme مستنية" ← Admit.

- Screen share ← whiteboard ‪(R3)‬ ← إنهاء.

- بعد الاجتماع: الـ meeting detail على سجل العميل في الـ CRM.

### 5. Focus time

- Status picker ← Focus لمدة 90 دقيقة (أو تلقائي من الـ calendar).

- الـ avatar بياخد شكل Focus؛ الـ knocks بتتحول لـ "هيتبلّغ لما يخلص".

- الـ notifications بتتجمع؛ الـ toasts متوقفة.

- بعد 90 دقيقة: ملخص — 2 knocks فايتة، 5 mentions، thread واحد اتحرك.

### 6. أسبوع الـ manager

- Insights ← Team overview: heatmap للـ availability بالساعة، meeting hours لكل يوم، أكتر rooms استخدامًا.

- كل card فيه link "إحنا بنجمع إيه؟" ← صفحة الشفافية.

- مفيش أسماء في أي chart؛ المجموعة أقل من 5 بتظهر "مش كفاية أعضاء".

- الـ manager بيقرر "الأربع الصبح من غير اجتماعات" ← بيعمل announcement في #general من نفس الشاشة.

## B5. الـ Design system: إعادة الاستخدام والامتدادات

القاعدة: مفيش component جديد لو الـ design system بتاع الـ SaaS layer فيه حاجة تقدر تعمل الشغل. الامتدادات الجديدة بتتبني كـ library منفصلة ‪(HQ Components)‬ بتعتمد على الـ tokens الأساسية، وبتتراجع مع فريق الـ SaaS layer قبل النشر.

| Component جديد | الغرض | الـ variants / states |
| --- | --- | --- |
| ‪Avatar + presence ring‬ | الوحدة الأساسية للـ presence في الـ suite كلها. | أحجام ‪20/28‬/‪40/56‬؛ status 6 حالات؛ بيتكلم؛ guest؛ مجموعة ‪(stack)‬. |
| ‪Room card / room shape‬ | تمثيل الـ room على الـ floor وفي القوائم. | أنواع 4؛ فاضية / مشغولة / مقفولة / مليانة / meeting؛ hover؛ selected. |
| ‪Floor canvas‬ | الحاوية اللي بتعرض الـ rooms والـ avatars والحركة. | Templates 3؛ zoom 3 مستويات؛ keyboard focus ring على الـ rooms. |
| ‪Media dock‬ | الـ controls الثابتة أثناء الصوت/الفيديو. | audio only / video / sharing / reconnecting؛ compact على الموبايل. |
| ‪Knock toast‬ | استقبال وإرسال الـ knock. | ‪incoming / waiting / accepted / declined / deferred.‬ |
| ‪Context card‬ | عرض object من الـ Business OS جوه المحادثة. | 6 أنواع objects؛ loading / live / stale / no-permission / deleted؛ compact في الـ sidebar. |
| ‪Message‬ | وحدة الرسالة. | عادي / mention / system / edited / deleted / pinned؛ مع thread summary؛ hover actions. |
| ‪Composer‬ | إدخال الرسائل. | فاضي / بيكتب / mention popup / مرفق / تعديل / disabled ‪(archived)‬. |
| ‪Thread panel‬ | الردود في panel جانبي. | مفتوح / مطوي / mobile full screen. |
| ‪Call tile‬ | مشارك في الـ call. | video / avatar / بيتكلم / muted / شاشة مشتركة / ضعف اتصال. |
| ‪Status picker‬ | اختيار الـ status والـ Focus. | قائمة سريعة؛ custom نص + emoji؛ مدة الـ Focus. |
| ‪Presence list row‬ | الشخص في قائمة "مين موجود". | حسب الـ status؛ فعل واحد مباشر ‪(knock / join / message)‬. |
| ‪Transparency notice‬ | الرابط الثابت "إحنا بنجمع إيه؟". | inline / في الـ header بتاع الـ insights. |

### إضافات الـ tokens

- Presence colors: available ‪(teal)‬، busy ‪(amber)‬، focus ‪(violet)‬، in-meeting ‪(blue)‬، away ‪(gray-500)‬، offline ‪(gray-300)‬ — بتتعرّف كـ semantic tokens مش raw colors، وبتتأكد في الـ contrast على الـ floor surface وعلى الـ avatar.

- Floor surfaces: floor background، room fill، room stroke، desk area، lounge — درجات هادية من الـ surface tokens علشان الـ avatars هي الأعلى contrast في الشاشة.

- Motion: دخول/خروج الـ avatar 200ms ease-out؛ الحركة على الـ floor 350ms؛ الـ knock pulse 3 مرات بس؛ reduced motion بيلغي كل حاجة غير الـ opacity.

- Sound: 4 أصوات بس (knock، join، leave، mention) — ناعمة، أقل من 400ms، وليها toggle واحد.

## B6. الاتجاه البصري للـ virtual office

ده القرار البصري الأكبر في المشروع، وبيتحسم في الأسبوع 2 من Phase 0 بعد 3 direction boards. الجدول ده بيلخص الخيارات والتوصية.

| الاتجاه | زي | المميزات | العيوب | التكلفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عالم 2D مرسوم ‪(top-down illustrated)‬ | ‪Kumospace / Gather‬ | الإحساس الأقوى بالمكان؛ الـ wow في الـ demo. | محتاج illustration assets وpipeline؛ صعب يتماشى مع الـ design system؛ بيشيخ بسرعة؛ مش بيتحول للموبايل؛ accessibility صعبة. | عالية |
| Floor plan تخطيطي (vector، هندسي) | مخطط معماري نظيف | بيتبني من الـ tokens؛ متسق مع الـ brand؛ خفيف ‪(SVG/CSS)‬؛ الـ proximity والحركة لسه ممكنين؛ accessible. | إحساس بالمكان أقل من العالم المرسوم؛ محتاج تفاصيل مدروسة علشان ما يبقاش "diagram". | متوسطة |
| Rooms كـ cards ‪(abstract)‬ | ‪Roam‬ | الأرخص؛ بيشتغل على الموبايل زي الـ desktop. | مفيش "walk"؛ الـ spatial audio مالوش معنى؛ بيفقد الفرق عن Slack huddles. | منخفضة |

التوصية: floor plan تخطيطي الـ floor plan التخطيطي بيدي 80% من إحساس المكان بـ 30% من تكلفة العالم المرسوم، وبيعيش جوه الـ design system بدل ما يحاربه. الـ avatars بتتحرك بضغطة ‪(click-to-move)‬ مش بالأسهم؛ الـ proximity audio بيتضاف في R2/R3 على نفس الـ canvas. الاختبار في الأسبوع 2: لو الـ founder والـ PM شافوا الـ 3 boards وقالوا إن التخطيطي "بارد"، الرد مش إننا نروح للعالم المرسوم، الرد إننا نزوّد الدفء بالتفاصيل (ألوان الـ rooms، الأسماء، micro-motion، الظل)، ونحتفظ بالقرار.

## B7. الـ Accessibility والـ i18n

- Keyboard على الـ floor: الـ rooms والأشخاص عناصر قابلة للـ focus بترتيب منطقي؛ Enter = الفعل الأساسي؛ Esc = خروج. تحت الغطا الـ floor هو قائمة مش canvas بس.

- Screen readers: announcements للـ presence ("سارة دخلت Room B") مجمّعة ومحدودة؛ الـ live region بتتحدث كل 30 ثانية على الأكتر.

- Contrast: كل الـ presence colors تعدي 3:1 على الـ floor surface كـ UI components؛ النصوص 4.5:1.

- Reduced motion: بيلغي الحركة على الـ floor والـ pulse؛ الانتقالات opacity بس.

- Captions: خارج v1، بس الـ call layout بيسيب مكان ليها من دلوقتي.

- i18n: EN الأول؛ DE بيتمدد ‪+30%‬ وFR ‪+20%‬ — كل الـ labels في الـ dock والـ sidebar بتتصمم على النص الألماني. التواريخ والأوقات والـ timezone من الـ platform. الـ RTL مش في v1 بس الـ layout بيستخدم logical properties ‪(start/end)‬ من أول يوم علشان يبقى جاهز.

## B8. خطة البحث والتحقق

### مقابلات العملاء (5، في الأسابيع 2-3)

الهدف مش "هل الفكرة عجبتك"، الهدف نفهم الأداة الحالية وتكلفتها الحقيقية. ‪30-40‬ دقيقة لكل مقابلة، مع الـ owner أو الـ manager.

- فريقكم بيتكلم فين النهارده (chat، calls، اجتماعات العملاء)؟ بتدفعوا كام فيهم؟

- آخر مرة دورت على قرار اتاخد في محادثة — لقيته؟ في قد إيه؟

- إزاي بتعرف مين شغال دلوقتي ومين متاح؟ بتعمل إيه لما تحتاج حد بسرعة؟

- الاجتماع مع عميل بيبدأ إزاي؟ إيه اللي بيتكسر؟

- لو المحادثة بتاعت الـ task كانت جوه الـ task نفسها — ده يفرق معاك ولا لأ؟ ليه؟

- إيه رأي الفريق في أدوات "مين online"؟ فيه حساسية من المراقبة؟

- (عرض 3 شاشات من الـ demo) — إيه اللي فهمته من غير شرح؟ إيه اللي هتستخدمه الأسبوع الجاي؟

- لو ده جزء من الـ Business OS بسعر X شهريًا للفريق كله — تستبدل بيه إيه؟ وإيه اللي هيمنعك؟

- مين في الشركة لازم يوافق على تغيير أداة التواصل؟

- تسمح نرجع لك بعد شهرين نجرب معاك نسخة؟

### اختبارات الـ prototype (الأسابيع 6-7)

- 5 جلسات مع فريق Somion (مستخدمي Discord) + 3 مع عملاء: تنفيذ الـ 6 golden paths على الـ Next.js demo.

- المقاييس: نجاح المهمة، الوقت للفعل الأول، عدد الأخطاء، وسؤال واحد بعد كل مسار: "ده أسهل ولا أصعب من اللي بتعمله النهارده؟".

- الـ floor بيتختبر بالتحديد على سؤالين: هل فهمت مين موجود من غير ما تقرأ؟ وهل عرفت تدخل room من أول محاولة؟

### إيه اللي يغيّر رأينا

- لو أقل من 3 من 5 عملاء عندهم مشكلة حقيقية في "المحادثة بعيدة عن الشغل" ← الـ context cards تفضل، بس الـ virtual office يتأجل لـ R3 والـ v1 يبقى chat + calls.

- لو الحساسية من الـ presence عالية في أكتر من مقابلتين ← الـ presence يبقى opt-in لكل مستخدم مع default "Available بس وقت الشغل".

- لو الـ spike قال إن جودة المكالمات على 4G مش مقبولة ← الـ calls تبقى "audio-first" وتعرض بشكل صريح "الفيديو اختياري".

## B9. فريق التصميم وإيقاع الـ 8 أسابيع

| الدور | المسؤولية | النواتج |
| --- | --- | --- |
| Lead (يوسف) | الـ IA، اتجاه الـ floor والـ presence، امتدادات الـ design system، الـ Next.js demo، الـ critique، التواصل مع الـ PM. | IA map، direction boards، HQ Components library، الـ demo، الـ handoff pack. |
| ‪D1 — Chat‬ | الـ chat core: sidebar، channel، thread، composer، message states، context cards، search، catch up. | Chat flows hi-fi + states + mobile chat (مع D2). |
| ‪D2 — Meetings & mobile‬ | الـ pre-join، in-call، scheduling، guest page، room panel، كل الـ mobile variants. | ‪Meetings flows hi-fi + guest page + mobile PWA.‬ |
| ‪D3 — Setup, insights & admin‬ | الـ wizard، insights، صفحة الشفافية، settings، notification centre، email templates، الـ design QA (DE/FR، accessibility). | ‪Admin flows hi-fi + templates + QA report.‬ |

| الأسبوع | ‪Lead‬ | ‪D1‬ | ‪D2‬ | ‪D3‬ | اللي الـ PM هيشوفه يوم الخميس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‪1‬ | IA map؛ 3 direction boards للـ floor | Audit لأنماط الـ chat في Slack/Discord/Teams؛ IA بتاع الـ chat | Audit للـ calls ‪(Meet/Teams/Kumospace)‬؛ IA بتاع الـ meetings | Interview guide؛ IA بتاع الـ admin | ‪IA map + direction boards‬ |
| ‪2‬ | اختيار اتجاه الـ floor؛ presence tokens | Chat wireframes (channel، thread، composer) | Pre-join وin-call wireframes | Wizard wireframes؛ مقابلات ‪1-2‬ | Chat wireframes clickable + الاتجاه المختار |
| ‪3‬ | Floor hi-fi (states الـ rooms والـ avatars) | ‪Chat hi-fi + context cards‬ | ‪In-call hi-fi + guest page‬ | مقابلات ‪3-5‬؛ notification centre | ‪Hi-fi chat + floor‬ |
| ‪4‬ | Knock وhuddle وroom panel | Search، catch up، notification settings | Scheduling، meeting detail، mobile call | Synthesis المقابلات؛ settings | Calls + meetings + نتائج المقابلات |
| ‪5‬ | بداية الـ demo (shell، mock layer، floor) | Empty states؛ mobile chat مع D2 | ‪Mobile chat + Office list‬ | Insights + صفحة الشفافية | Admin + insights + أول demo build |
| ‪6‬ | ‪Demo: chat + floor + knock‬ | مراجعة الـ states الناقصة؛ prototype tests | Mobile variants كاملة؛ prototype tests | Email templates؛ DE/FR QA | Mobile flows + demo مرحلة 2 |
| ‪7‬ | ‪Demo: calls + guest + insights‬ | Design QA للـ chat | Design QA للـ meetings | Accessibility QA؛ تقرير الاختبارات | ‪Demo v1 walkthrough‬ |
| ‪8‬ | Handoff pack لـ Release 1؛ عرض الـ go/no-go | Specs الـ chat لـ R1 | Specs guest page (R2 مبكر) | Specs الـ wizard والـ notifications لـ R1 | Demo نهائي + القرار |

### الطقوس

- الاتنين — 30 دقيقة: خطة الأسبوع وتوزيع الشاشات من الجرد ‪(B3)‬.

- الأربع — critique ساعة: كل designer بيعرض flow واحد؛ الحكم بالمبادئ الخمسة ‪(B1)‬.

- الخميس — عرض للـ PM 30 دقيقة: الناتج البصري بتاع الأسبوع (مطلب الـ PM إنه يشوف حاجة كل أسبوع).

- الجمعة — تنظيف Figma وتحديث الـ components library؛ 15 دقيقة retro.

## B10. الـ Handoff والجودة

- Figma: ملف واحد لـ HQ بصفحات: 00 Cover & principles · 01 IA & flows · 02 Components ‪(HQ)‬ · 10 Office · 20 Chat · 30 Meetings · 40 Insights · 50 Admin · 60 Mobile · 90 Archive. الـ frames بتتسمى Area / Screen / State.

- الـ prototype links: واحد لكل golden path؛ بتتحدث كل خميس.

- الـ specs: لكل شاشة R1: الـ states، الـ empty/error/loading، الـ copy النهائي بالإنجليزي، قواعد الـ notifications، والـ acceptance criteria من الـ PRD ‪(A7)‬ متلنكة.

- Tokens: الـ presence والـ floor tokens بتتصدّر JSON للـ frontend مع الـ SaaS layer tokens؛ مفيش ألوان hard-coded في الـ demo.

- QA checklist قبل أي handoff: DE/FR text expansion، keyboard path، contrast، reduced motion، 360 px، empty states، الـ copy من غير jargon للـ stakeholders.

PART C  ·  FRONTEND DEMO PLAN

الجزء C — خطة الـ Frontend Demo

Next.js + TypeScript بـ mock data، من غير backend. الهدف: demo مقنع للـ founder والـ PM في 10 دقايق، مبني بطريقة ما تترميش بالكامل لما الـ backend يوصل.

# الجزء C — خطة الـ Frontend Demo (Next.js + TypeScript، mock data)

## C1. الهدف واللي مش هدف

الـ demo بيجاوب على سؤال واحد للـ founder والـ PM: "هل ده منتج نقدر نبيعه جنب الـ Business OS؟" — مش "هل الكود جاهز للـ production". ده بيحدد مستوى الجودة: الشكل والـ flow والإحساس لازم يكونوا حقيقيين؛ الـ backend والـ media والـ realtime كلهم بيتمثّلوا.

| هدف | مش هدف |
| --- | --- |
| الـ 6 golden paths شغالة end-to-end بـ mock data وبتتحس حقيقية (حركة، أصوات، تحديثات "لحظية"). | WebRTC حقيقي أو LiveKit — ده شغل الـ spike بتاع الـ developer، مش الـ demo. |
| نفس الـ shell والـ design system بتاع الـ SaaS layer علشان الـ founder يشوف "موديول سابع" مش prototype منفصل. | Authentication، tenants، permissions حقيقية — user واحد ثابت "أنت" + فريق وهمي. |
| Data layer معزولة ‪(hooks + mock store)‬ علشان الـ developers يبدّلوا الـ mocks بـ APIs من غير rewrite للـ UI. | Test coverage، CI، performance tuning، accessibility كاملة (بس الـ keyboard path على الـ floor بيتعمل لأنه بيتشاف في الـ demo). |
| Mobile view للـ chat والـ call على شاشة موبايل حقيقية ‪(PWA installable)‬ في آخر 2 دقايق من الـ demo. | كل الشاشات في الجرد ‪(B3)‬ — الـ demo بيغطي حوالي 60% منها؛ الباقي في Figma. |

## C2. سكريبت الـ demo (10 دقايق)

السكريبت بيتكتب الأول والكود بيتبني علشانه. كل beat ليه hotkey بيشغّل event مُعد مسبقًا علشان الـ demo ما يعتمدش على الحظ.

| ‪#‬ | الـ Beat | اللي بيحصل على الشاشة | ‪Hotkey‬ |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪1‬ | وصول الصبح (60 ث) | فتح الـ Business OS ← HQ ← الـ floor: 7 أشخاص، اتنين في Room B بيتكلموا (مؤشر صوت)، واحد Focus. أنت بتقعد في desk area ← الـ status بيتغير في الـ top bar. | ‪—‬ |
| ‪2‬ | Proximity (45 ث) | تتحرك ناحية "سارة" بضغطة ← صوتها بيعلى تدريجيًا (Web Audio على sample) ← تبعد ← بيخفت. أول "wow". | S = سارة تتحرك ناحيتك |
| ‪3‬ | Knock (60 ث) | تخبط على "عمر" اللي في Focus ← "هيتبلّغ لما يخلص" ← بعد 5 ثواني (مُعد) بيقبل ← huddle صغير ← خروج. | K = عمر يقبل الـ knock |
| ‪4‬ | Discuss من task (90 ث) | تفتح Task Manager (شاشة mock جوه الـ shell) ← task "تجديد عقد Acme" ← Discuss ← thread بـ context card حي ← تكتب رسالة ← رد "لحظي" من زميل ← ترجع للـ task تلاقي "المحادثات ‪(1)‬". | R = رد الزميل |
| ‪5‬ | اجتماع عميل (120 ث) | Meetings ← اجتماع 11:00 مع Acme ← الـ guest في الـ lobby ← Admit ← in-call grid (self-view حقيقي من الكاميرا، الباقي clips) ← screen share حقيقي ‪(getDisplayMedia)‬ ← whiteboard (Excalidraw حقيقي) ← End. | G = الـ guest يوصل للـ lobby |
| ‪6‬ | Focus وcatch up (45 ث) | Focus 25 دقيقة (مُسرّع لـ 10 ثواني) ← ملخص: 2 knocks، 4 mentions ← Catch up view. | F = تسريع الوقت |
| ‪7‬ | أسبوع الـ manager (60 ث) | Insights ← team overview (heatmap، meeting load) ← link "إحنا بنجمع إيه؟" ← صفحة الشفافية. | ‪—‬ |
| ‪8‬ | موبايل (60 ث) | نفس الـ workspace على الموبايل (PWA مثبّت): chat thread ← join room audio من قائمة Office ← status. | ‪—‬ |
| ‪9‬ | Admin (30 ث) | Settings ← تبديل الـ floor template ← guest policy ← retention. النهاية على الـ floor. | ‪—‬ |

## C3. الـ Stack والمكتبات

| الطبقة | الاختيار | ليه |
| --- | --- | --- |
| ‪Framework‬ | ‪Next.js 15 (App Router) + TypeScript strict‬ | نفس stack الـ Business OS؛ الـ routes بتاعت الـ demo بتتحول لـ routes الموديول الحقيقي. |
| ‪Styling‬ | Tailwind + الـ tokens بتاعة الـ SaaS layer (لو موجودة في كود) وإلا shadcn/ui كـ stand-in بنفس الـ tokens | سرعة + اتساق؛ الـ components بتتبدّل بالـ design system الحقيقي لما يجهز. |
| ‪State‬ | Zustand (store واحد للـ workspace) + React Query مش مطلوب في الـ demo | بسيط، قابل للـ subscribe من أي component، وسهل يتبدّل بـ WebSocket events بعدين. |
| ‪Floor‬ | SVG + CSS transforms + Framer Motion للحركة | من غير game engine؛ الـ rooms والـ avatars عناصر DOM قابلة للـ focus والـ test؛ بيتماشى مع التوصية في B6. |
| ‪Audio‬ | Web Audio API ‪(PannerNode / GainNode)‬ على voice samples قصيرة | الـ proximity effect بيتحس حقيقي من غير WebRTC. |
| ‪Media‬ | getUserMedia للـ self-view، getDisplayMedia للـ screen share، clips mp4 صامتة للمشاركين الوهميين | الحاجات اللي بتتحس "حقيقية" في الـ demo (كاميرتك وشاشتك) حقيقية فعلًا؛ الباقي clips. |
| ‪Whiteboard‬ | ‪@excalidraw/excalidraw (MIT)‬ | شغال client-side بالكامل؛ نفس المكتبة المقترحة للـ production. |
| ‪Charts‬ | ‪Recharts‬ | heatmap وbars بسيطة للـ insights. |
| ‪PWA‬ | manifest + service worker بسيط (next-pwa أو يدوي) | علشان الـ demo على الموبايل يبقى مثبّت على الشاشة الرئيسية. |
| ‪Mock realtime‬ | Simulator داخلي ‪(timers + scripted events + hotkeys)‬ | بيولّد الحركة والرسائل والـ knocks حسب السكريبت؛ بيتشال بالكامل في الـ production. |
| ‪i18n‬ | Dictionary بسيط EN بس (t‪()‬ wrapper) | مش هنترجم الـ demo، بس مفيش نصوص hard-coded علشان الـ DE/FR بعدين. |

## C4. الـ Architecture بتاعة الـ demo

القاعدة الوحيدة اللي بتحمي الـ demo من إنه يتعاد كتابته: الـ UI ما يعرفش إن البيانات mock. كل component بيقرأ من hooks (useChannels‪()‬, usePresence‪()‬, useRoom‪(id)‬)، والـ hooks بتقرأ من الـ store، والـ store بيتغذى من mock/ النهارده ومن الـ API والـ WebSocket بكرة.

app/ (shell)/ # app switcher + top bar (mock للـ Business OS shell) hq/ office/page.tsx # الـ floor chat/[channelId]/page.tsx chat/dm/[dmId]/page.tsx meetings/page.tsx meetings/[id]/page.tsx insights/page.tsx settings/page.tsx tasks/[taskId]/page.tsx # شاشة task وهمية بزرار Discuss guest/[token]/page.tsx # صفحة الـ guest خارج الـ shell features/ office/ (FloorCanvas, Room, Avatar, KnockToast, MediaDock, PresenceList) chat/ (ChannelList, MessageList, Message, Composer, ThreadPanel, ContextCard, CatchUp) meetings/ (PreJoin, CallStage, CallTile, ScheduleForm, GuestLobby) insights/ (TeamOverview, MyTime, Transparency) entities/ # TypeScript types + selectors (لا UI) store/ # Zustand store: workspace, presence, chat, meetings mock/ seed.ts # الـ workspace الوهمي: 12 عضو، 3 rooms، 6 channels، 40 رسالة، 3 tasks، عميل Acme simulator.ts # timers + scripted events + hotkeys (S, K, R, G, F) media.ts # clips المشاركين الوهميين + voice samples lib/ audio.ts # proximity audio (Web Audio) time.ts # ساعة قابلة للتسريع للـ demo components/ui # shadcn/ui أو الـ design system بتاع الـ SaaS layer

### الـ data layer والاستبدال بعدين

- الـ store بيعرّف actions بنفس أسماء الـ API المستقبلية: sendMessage, joinRoom, knock, setStatus, scheduleMeeting. الـ mock بينفذها محليًا ويولّد "server events" بعد delay صغير.

- كل event بيمر من applyEvent‪(event)‬ — نفس الدالة اللي هتستقبل events الـ WebSocket في الـ production. يعني الـ simulator والـ backend الحقيقي بيتكلموا نفس اللغة.

- الـ types في entities/ بتتكتب كأنها الـ API contract (وبتتسلم للـ developers كنقطة بداية للـ OpenAPI).

## C5. الـ Mock data model

الحد الأدنى من الحقول اللي الشاشات محتاجاها. الـ IDs strings؛ التواريخ ISO؛ كل حاجة tenant-scoped ضمنيًا (tenant واحد في الـ demo).

type Status = 'available' ¦ 'busy' ¦ 'focus' ¦ 'in_meeting' ¦ 'away' ¦ 'offline'; type User = { id; name; role: 'owner'¦'admin'¦'member'¦'guest'; avatarUrl; title }; type Presence = { userId; status: Status; customText?; roomId?: string; position: {x;y}; since: string; focusUntil?: string }; type Floor = { id; template: 'studio'¦'team'¦'agency'; rooms: Room[] }; type Room = { id; name; type: 'meeting'¦'focus'¦'lounge'¦'desk'; capacity; locked: boolean; rect: {x;y;w;h} }; type Channel = { id; name; kind: 'public'¦'private'¦'dm'¦'group'; memberIds; unread; mentions; archived }; type Message = { id; channelId; authorId; text; createdAt; editedAt?; deletedAt?; threadId?; replyCount; reactions: {emoji; userIds}[]; attachments: FileRef[]; contextRef?: ObjectRef }; type ObjectRef = { type: 'task'¦'client'¦'deal'¦'invoice'¦'employee'¦'file'; id; title; status; owner?; due?; amount? }; type Meeting = { id; title; startsAt; endsAt; roomId?; participantIds; guests: {name; email; state: 'invited'¦'lobby'¦'admitted'}[]; recordingState?: 'none'¦'recording'¦'ready' }; type Knock = { id; fromId; toId; reason?; state: 'pending'¦'accepted'¦'declined'¦'deferred'¦'missed'; createdAt }; type Notification = { id; kind: 'mention'¦'dm'¦'knock'¦'reminder'; refId; read; createdAt }; type Insight = { week: string; presenceHoursByHour: number[][]; meetingHoursByDay: number[]; roomUsage: {roomId; hours}[] };

### الـ Simulator (الحاجة اللي بتخلي الـ demo حي)

- Ambient loop: كل ‪20-40‬ ثانية حد بيتحرك بين desk area وroom؛ كل ‪60-90‬ ثانية رسالة جديدة في channel مش اللي مفتوح (علشان الـ badges تتحرك من غير ما تشتت).

- Scripted events بالـ hotkeys: S (سارة تقرب)، K (عمر يقبل الـ knock)، R (رد على الـ thread)، G (الـ guest يوصل للـ lobby)، F (تسريع الوقت ×60 لـ Focus).

- Deterministic seed: نفس الأسماء ونفس الترتيب في كل مرة؛ مفيش randomness في الحاجات اللي بتتشرح بالكلام.

- Reset: hotkey 0 بيرجّع الـ workspace لحالة البداية قبل أي demo.

## C6. تسلسل البناء

6 أسابيع بدوام جزئي (جنب قيادة التصميم) أو ‪3-4‬ أسابيع بدوام كامل. كل أسبوع له definition of done قابلة للعرض للـ PM يوم الخميس.

| الأسبوع | الشغل | ‪Definition of done‬ |
| --- | --- | --- |
| ‪1‬ | Setup الـ repo، الـ shell (app switcher، top bar، status picker)، الـ tokens، الـ mock seed، الـ store، قائمة الـ channels. | الـ shell بيتنقّل بين HQ وشاشة task وهمية؛ الـ seed بيتعرض في الـ sidebar. |
| ‪2‬ | Chat: channel view، message، composer، thread panel، reactions، context card، Discuss من الـ task، Catch up. | الـ golden path 3 ‪(Discuss)‬ كامل مع رد "لحظي" بالـ hotkey R. |
| ‪3‬ | Floor: canvas، rooms، avatars، click-to-move، status، join room، mini bar، knock flow، proximity audio. | الـ golden paths 1 و2 و5 كاملة؛ الـ hotkeys S وK شغالة. |
| ‪4‬ | Meetings: list، schedule، pre-join (كاميرا حقيقية)، call stage ‪(clips + self-view)‬، screen share حقيقي، guest lobby page، Excalidraw. | الـ golden path 4 كامل من الـ link بتاع الـ guest لحد End. |
| ‪5‬ | Insights (heatmap، meeting load، rooms) + صفحة الشفافية + settings + wizard مختصر + notification centre. | الـ golden path 6 + شاشات الـ admin بتتعرض؛ الـ Focus flow بالـ hotkey F. |
| ‪6‬ | Mobile pass (chat، call، Office list، Me)، PWA manifest، أصوات، polish، تمرين السكريبت 3 مرات، فيديو backup. | الـ demo كامل في 10 دقايق على desktop + موبايل من غير أي خطأ؛ فيديو مسجل كـ fallback. |

## C7. قواعد ومخاطر الـ demo

قواعد ثابتة - مفيش WebRTC حقيقي في الـ demo. أول ما حد يقول "خلينا نجرب مكالمة حقيقية" الإجابة: ده الـ spike بتاع الـ developer في الأسبوعين ‪3-4.‬ - مفيش شاشة بتتبني لو مش على واحد من الـ 6 golden paths أو في السكريبت ‪(C2)‬. - كل أسبوع بينتهي بحاجة تتعرض؛ لو الأسبوع اتأخر، بيتقص من الـ polish مش من الـ path. - الـ demo بيتعرض من laptop الـ presenter بنفس المتصفح اللي اتجرب عليه؛ الفيديو المسجل موجود دايمًا كـ backup.

| الخطر | التخفيف |
| --- | --- |
| الـ founder يفتكر إن الـ demo = المنتج جاهز. | شاشة "Prototype — mock data" ثابتة في الزاوية؛ الـ proposal بيوضح إن ده Phase 0. |
| الـ floor بطيء مع 12 avatar متحركين. | CSS transforms بس؛ will-change؛ مفيش re-render للـ canvas كله — كل avatar بيقرأ position بتاعه من الـ store. |
| الكاميرا/الـ screen share بترفض في وقت العرض. | Permission بتتاخد قبل الـ demo؛ زرار fallback بيعرض clip بدل الكاميرا. |
| ضغط الوقت على الـ lead (تصميم + demo). | D1-D3 بيغطوا الـ hi-fi من الأسبوع 5؛ الـ demo بياخد 60% من وقت الـ lead في الأسابيع ‪5-7.‬ |

## C8. اللي الـ developers هياخدوه واللي هيرموه

| بياخدوه | بيرموه |
| --- | --- |
| الـ types في entities/ كبداية للـ API contract. | كل حاجة في mock/ (seed، simulator، media). |
| الـ routes وهيكل الـ features والـ IA. | الـ Web Audio proximity المبني على samples (بيتبدّل بـ LiveKit tracks). |
| الـ components البصرية (floor، avatar، message، composer، call tile) بعد مراجعة الـ accessibility. | الساعة القابلة للتسريع والـ hotkeys. |
| قائمة الـ store actions كأسماء endpoints/events. | الـ shell الوهمي (بيتبدّل بالـ /app shell الحقيقي). |

PART D  ·  APPENDICES

الجزء D — الملاحق

صورة المنافسين، الـ building blocks للـ build-vs-buy بأسعار سبتمبر 2026، والمصادر.

# الجزء D — الملاحق

## Appendix A — صورة المنافسين (سبتمبر 2026)

| المنتج | السعر (لكل user/شهر) | الـ features الأساسية | إشارات |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪Kumospace‬ | Free (5 أعضاء، floor واحد) · Business $16 (حد أدنى 5، ~$12.80 سنوي) · Enterprise custom | Spatial audio، floors متعددة، channels/threads/DMs، multi-screen share + recording، whiteboard، analytics، integrations (Drive، Slack، Outlook/Google Calendar، Teams، Miro)، AI copilot. | اتوسع من spatial video لـ suite كاملة؛ تقدير ~$1M ARR ‪(2024)‬، 34 موظف، $24.9M تمويل. |
| ‪Gather‬ | $12 سنوي / $15 شهري؛ الـ free tier اتشال (سبتمبر 2025) | Gather 2.0 (offices لحد 100، threads/channels، AI notes) جنب 1.0 (لحد 500). | ضاعف الأسعار في 2025؛ trial 30 يوم. |
| ‪SoWork‬ | Free (10 أعضاء) · Basic $5.40 · Premium $12 · Enterprise | AI summaries، recordings غير محدودة، analytics في Premium. | الأرخص في الفئة. |
| ‪Roam‬ | $19.50 (شهري بس؛ $20.88 في 2027) | Bundle واحد؛ guests مجانًا؛ "people and AI agents". | الأغلى؛ positioning على الـ AI. |
| ‪Teamflow‬ | ‪Free (≤5) · Seed $15/$20 · Business $25/$30‬ | Virtual office + pivot لـ "virtual sales floor". | لسه شغال رغم ادعاءات المنافسين إنه قفل. |
| ‪Spot‬ | مفيش أسعار معلنة | "Virtual workspace for humans and agents"، HQ مجاني. | ‪—‬ |
| ‪Slack‬ | Pro $7.25 سنوي ($8.75 شهري) · Business+ $15 ‪($18)‬ | المرجع في الـ chat؛ huddles؛ الـ free محدود بـ 90 يوم. | المنافس الحقيقي على الـ chat. |
| ‪Microsoft Teams‬ | ‪Essentials $4 · M365 Business Basic $7‬ | 300 مشارك، اجتماعات 30 ساعة، recordings وtranscripts. | الأرضية السعرية؛ موجود مع M365 أصلًا. |
| قفلوا / اندمجوا | ‪—‬ | Multi ‪(ex-Remotion)‬ ← OpenAI، قفل يوليو 2024 · Around ‪(Miro)‬ قفل مارس 2025 · Tandem اتصفّى كـ VC business 2023. | الفئة بتتجمّع مش بتكبر. |

مؤشرات الطلب: ‪~27%‬ من أيام الشغل المدفوعة في أمريكا من البيت (مارس 2026)؛ بين الموظفين full-time: 12% remote بالكامل، 26% hybrid، 62% on-site (أبريل 2025 - مارس 2026). Flex Index Q3 2024: 67% من الشركات الأمريكية بتقدم مرونة في المكان.

## Appendix B — الـ building blocks (build vs buy)

### Real-time media (لكل participant-minute)

| المزوّد | التسعير | ملاحظات | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪LiveKit Cloud‬ | Build مجاني (5,000 دقيقة) · Ship من $50/شهر (150k دقيقة ثم $0.0005/دقيقة) · Scale من $500/شهر (1.5M دقيقة ثم $0.0004)؛ recording ثم $0.02/دقيقة | Open-source core (Apache-2.0، 20k+ stars)؛ Egress للـ recording؛ مثال spatial audio لـ Next.js؛ region pinning للـ EU على Scale أو أعلى. | الاختيار الأول: أرخص، مفتوح المصدر، وبيدي طريق self-hosting. |
| Cloudflare RealtimeKit (Dyte سابقًا) | A/V $0.002/دقيقة · audio-only $0.0005 · recording $0.010 | الفريق انضم لـ Cloudflare أبريل 2025؛ SFU/TURN خام $0.05/GB بعد 1,000 GB مجاني. | بديل قوي لو الـ ops عايزينها أخف. |
| ‪Daily‬ | 10,000 دقيقة مجانية · video ‪$0.0015-$0.004‬ · audio ‪$0.00036-$0.00099‬ · recording $0.01349 | لحد 1,000 مشارك بكاميرا؛ مفيش spatial audio مدمج (يتعمل client-side). | ممتاز لكن أغلى في الفيديو. |
| ‪100ms‬ | 10,000 دقيقة مجانية · video $0.004 ‪(SD)‬ · audio ‪-75%‬ · recording $0.0135 | 100 مشارك A/V لكل room؛ HLS لعشرات الآلاف. | مناسب؛ مفيش ميزة حاسمة. |
| ‪Agora‬ | audio ‪$0.99/1,000‬ دقيقة · HD video $3.99 · 3D spatial audio ‪$0.99/1,000‬ | منتج spatial audio منفصل. | مقبول؛ أقل شفافية في التكلفة الكلية. |
| ‪Twilio Video‬ | لسه منتج مستقل (تراجع عن الـ EOL في أكتوبر 2024) | خطر استراتيجي بعد تراجع سابق. | مستبعد. |

نموذج التكلفة: شركة 50 شخص "always-on" 8 ساعات × 22 يوم ≈ 528k participant-minute/شهر ≈ ‪$260-530‬ في الدقايق الصوتية بس (قبل الـ bandwidth) — يعني ‪$5-10‬ لكل user. لو الصوت بيتوصل بس في المحادثات (~ساعتين/يوم) التكلفة بتنزل لـ ~‪$1-2‬ لكل user.

### Chat cores (open-source / managed)

| الخيار | الـ licence / التسعير | الحكم |
| --- | --- | --- |
| ‪Mattermost‬ | Server AGPLv3؛ v11 (أكتوبر 2025) حدّد Team Edition بـ 250 user وخلّى "Entry" (licence تجاري) هو المجاني: 10,000 رسالة history، calls 40 دقيقة؛ Professional/Enterprise بالمقعد سنويًا | ناضج بس الـ caps متعمدة وبيجيب identity model تاني جوه الـ suite. |
| ‪Rocket.Chat‬ | Community MIT لكن لحد 100 concurrent user و"مش مناسب للـ production" حسب الـ vendor؛ Starter مجاني ≤50؛ Pro اتشال أبريل 2026 | مستبعد لـ SaaS. |
| ‪Matrix (Synapse/Dendrite)‬ | Element حوّلهم لـ AGPLv3 مع CLA (نوفمبر 2023) | تقيل ومش لازم للـ scope ده. |
| ‪Zulip‬ | Apache-2.0؛ Cloud Standard $6.67 · self-hosted Basic $3.50/user | أنضف مفتوح المصدر، لكن UX بتاعه مختلف عن اللي إحنا عايزينه. |
| ‪Stream Chat (managed)‬ | Maker مجاني ‪(1,000 MAU)‬ · Start $499/شهر ‪(10k MAU)‬ · $0.09/MAU زيادة | أرضية سعرية ثابتة تاكل margin الـ add-on تحت ‪~200‬ مقعد. |
| بناء خاص ‪(Nest + Postgres + Redis + WS)‬ | مفيش licence | التوصية: بيعيد استخدام directory الـ SaaS layer والـ File Manager؛ الـ chat هو أكبر surface بس هو الـ moat. |

### Whiteboard، virtual office، meetings

| الخيار | الـ licence / التسعير | الحكم |
| --- | --- | --- |
| ‪Excalidraw‬ | MIT؛ collaboration عبر relay ‪(Socket.IO)‬ مع تشفير client-side؛ self-hostable | التوصية. |
| ‪tldraw‬ | Licence خاص؛ production محتاج key (trial 100 يوم)؛ تجاري ~$6,000/سنة للفريق ‪(SDK 4.0)‬ | أجمل بس بيكلف وبيقيّد. |
| ‪WorkAdventure‬ | AGPLv3 + Commons Clause — ممنوع بيعه كـ service؛ P2P ≤4 users ثم LiveKit (v1.27، نوفمبر 2025)؛ recording في v1.28 | مرجع معماري ممتاز؛ مش قابل للاستخدام كـ core لموديول مدفوع. |
| ‪Jitsi Meet / JaaS (8x8)‬ | Self-host Apache-2.0 بـ UI بتاعه؛ JaaS: Developer مجاني ‪(25 MAU)‬ · Basic $99 ‪(300 MAU)‬ · Standard $499 · recording $0.01/دقيقة | الـ UI بتاعه مش بتاعنا؛ WorkAdventure نفسها سابته لـ LiveKit. |

### الـ stacks الواقعية لـ v1 (فريق 3-6 developers، 6-9 شهور)

| الـ Stack | الوصف | أكبر خطر |
| --- | --- | --- |
| 1 — LiveKit Cloud + chat خاص + Excalidraw (الموصى بيه) | Floor بـ Next.js ‪(SVG/CSS)‬، presence عبر Nest WebSocket، الـ proximity بيتحكم في LiveKit subscriptions، Web Audio panner، rooms ≤25، Egress للـ recording، Excalidraw مع relay self-hosted، chat على Postgres + directory الـ SaaS layer. ‪$50-500‬/شهر في الـ pilot. | الـ chat هو أكبر surface وهياكل معظم الـ timeline؛ تكلفة الدقايق لو الـ presence always-on. |
| ‪2 — LiveKit + Mattermost embedded + Excalidraw‬ | Chat ناضج في أسابيع. | قيود الـ AGPL/Entry licence؛ identity وUX تانيين جوه الـ suite؛ الـ caps المجانية بتفرض مقاعد مدفوعة. |
| 3 — Fully managed (RealtimeKit أو Daily + Stream Chat + tldraw) | أسرع demo وأخف ops. | أرضيات ثابتة (~‪$400-600‬/شهر chat + $6k/سنة tldraw + دقايق) أعلى من اللي add-on بـ ‪$5-10‬ يستحمله تحت ‪~200‬ مقعد؛ lock-in على 3 vendors. |

## Appendix C — المصادر

‪Kumospace: kumospace.com/pricing · kumospace.com/help/pricing-faq · kumospace.com · g2.com/products/kumospace/reviews · getlatka.com/companies/kumospace‬

‪Gather: support.help.gather.town (Understanding Gather's pricing changes 2025) · gather.town/pricing · support.gather.town (Gather 1.0 vs 2.0)‬

SoWork: sowork.com/pricing · Roam: ro.am/pricing، ro.am · Teamflow: teamflowhq.com/virtual-office-pricing · kumospace.com/blog/teamflow-shutdown · Spot: spotvirtual.com

Shutdowns: techcrunch.com ‪(‪2024/06‬/24 OpenAI buys Multi)‬ · alternativeto.net (Around shutting down، يناير 2025) · blog.rajivayyangar.com ‪(What happened to Tandem)‬

‪Slack: slack.com/pricing · Microsoft: microsoft.com/en-us/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-business-options‬

الطلب: wfhresearch.com (WFH Research updates، أبريل 2026) · flexos.work ‪(Flex Index insights)‬

‪LiveKit: livekit.com/pricing · github.com/livekit-examples/spatial-audio · github.com/livekit/livekit · docs.livekit.io/deploy/admin/regions/region-pinning‬

‪Daily: daily.co/pricing/video-sdk · docs.daily.co (large real-time calls) · 100ms: 100ms.live/pricing · Agora: docs.agora.io (pricing) · agora.io/en/pricing/3d-spatial-audio‬

‪Twilio: twilio.com/en-us/changelog (Twilio Video will remain a standalone product) · Cloudflare: blog.cloudflare.com (RealtimeKit) · developers.cloudflare.com/realtime/realtimekit/pricing‬

‪Mattermost: forum.mattermost.com (v11 changes in free offerings) · docs.mattermost.com (editions) · mattermost.com/pricing · Rocket.Chat: docs.rocket.chat/docs/our-plans · Matrix: matrix.org/blog/2023/11/06 · Zulip: zulip.com/plans · Stream: getstream.io/chat/pricing · Sendbird: cometchat.com/blog/sendbird-pricing-plans-review‬

tldraw: tldraw.dev/community/license · tldraw.dev/docs/sync · Excalidraw: en.wikipedia.org/wiki/Excalidraw · WorkAdventure: workadventu.re (license FAQ، releases 1.27 و1.28) · github.com/workadventure/workadventure · Jitsi: cpaas.8x8.com ‪(JaaS pricing)‬