PROPOSAL  ·  مستند للقرار

Somion HQ

موديول سابع في الـ Business OS: team chat وcalls وmeetings وvirtual office — كل محادثة بتحصل جنب الشغل نفسه.

إعداد: يوسف الفيل — Lead Product Designer

موجّه لـ: الـ Founder / CEO · الـ Product Manager & Tech Lead

التاريخ: 3 سبتمبر 2026 · الحالة: Draft v0.1 للنقاش

الاسم المؤقت: "Somion HQ" اسم placeholder — الاسم النهائي قرار منفصل.

# 1. الخلاصة — إحنا طالبين إيه

إحنا بنقترح نضيف موديول سابع للـ Business OS: Somion HQ — team chat، وcalls وmeetings، وvirtual office الفريق بيشوف فيه مين موجود ويبدأ يتكلم بضغطة واحدة. الفرق بينه وبين Slack أو Microsoft Teams أو Kumospace مش إنه فيه features أكتر. الفرق إن كل محادثة بتحصل جنب الشغل اللي موجود أصلًا في الـ Business OS: الـ task، العميل، الفاتورة، الموظف، الملف.

المستند ده مش بيطلب موافقة على بناء المنتج كامل. بيطلب Phase 0 مدتها 8 أسابيع: design، وdemo قابل للتجربة، وspike تقني واحد، و5 مكالمات مع عملاء، وتنتهي بقرار go/no-go بمعايير مكتوبة. بناء أول نسخة قابلة للبيع بعد كده مجهوده في حدود ‪80-100‬ developer-week (order of magnitude، الـ tech lead يراجعه) — يعني تقريبًا ‪9-11‬ شهر بـ 3 developers.

| 8 أسابيع ‪Phase 0‬ design + demo + spike + 5 مقابلات | ‪80-100‬ developer-week لـ v1 ‪order of magnitude‬ | ‪9-11‬ شهر بـ 3 developers ‪Release 1 + 2 + 3‬ | ‪$16‬ Kumospace لكل user شهريًا البديل الجاهز للشراء |
| --- | --- | --- | --- |

القرارات المطلوبة (تفاصيلها في آخر المستند) - الموافقة على Phase 0 (8 أسابيع) بمعايير الـ go/no-go اللي في قسم 9. - الاتفاق إن HQ يتقاس كـ retention & attach-rate feature للـ Business OS، مش كـ business مستقل. - الاتفاق إن v1 = Release ‪1 + 2‬ (chat، presence، calls، virtual office)، وRelease 3 (recording، whiteboard، calendar، insights) يطلع كـ update للعملاء الحاليين. - تحديد developer واحد لـ spike مدته أسبوعين على الـ real-time media خلال Phase 0. - تأكيد timeline الـ SaaS layer (accounts، users، roles، billing) — HQ مش هيقدر يطلع قبلها.

# 2. ليه دلوقتي — المشكلة اللي عايشينها إحنا نفسنا

Somion بتدير التواصل الداخلي بتاعها على Discord. بكلام الفريق نفسه، فيه 4 حاجات بتوجع:

- مفيش حاجة مربوطة بالشغل. الكلام عن task أو فاتورة أو تعيين جديد بيحصل في Discord، والحاجة نفسها عايشة في الـ Business OS. الناس بتدوّر في مكانين والـ context بيضيع.

- مش مناسب للعملاء والـ guests. مينفعش ندخّل عميل سويسري على Discord server. مكالمات العملاء بتحصل على أداة تالتة.

- مفيش recording ولا search ولا history محترم. القرارات بتختفي، والـ managers مش شايفين الأسبوع عدى إزاي.

- Noise. Channels من غير threads حقيقية، notifications لكل حاجة، والمواضيع بتغرق في بعضها.

لازم نكون صرحاء مع نفسنا في الدليل ده: هو شركة واحدة — إحنا — بثقافة technical. بيقول إن المشكلة حقيقية؛ لكنه مش بيقول لسه إن عملاءنا عندهم نفس المشكلة. علشان كده Phase 0 فيها 5 مكالمات مع عملاء نختبر بيها الفرضية دي قبل ما نكتب سطر كود.

الشراء بيحل مشكلتنا الداخلية النهارده — ودي النقطة لو الهدف بس إننا نستبدل Discord، الإجابة الصح هي الشراء: Kumospace Business بيتكلف حوالي $16 لكل user في الشهر (بحد أدنى 5 users)، يعني تقريبًا $240 في الشهر لـ 15 شخص، وهو موجود النهارده. البناء بيتكلف أكتر من سنين من الاشتراك ده. الموديول ليه مبرر بس كمنتج بنبيعه — كجزء من وعد الـ Business OS إن الشركة الصغيرة تقدر تدير نفسها من مكان واحد. المستند ده مكتوب على الأساس ده.

# 3. إحنا بنقترح إيه

Somion HQ في جملة واحدة: المكان اللي الفريق بيتكلم فيه ويتقابل ويشوف مين موجود — وكل محادثة مربوطة بالشغل في الموديولات الستة التانية.

| القدرة | العميل بياخد إيه | الفرق عن شراء Slack + Meet |
| --- | --- | --- |
| ‪Talk‬ | Channels، direct وgroup messages، threads، mentions، ملفات، search — الأساسيات، وهادية by default. | أي رسالة ممكن تبدأ من task أو عميل أو فاتورة أو ملف موظف ‪("Discuss")‬، وبتعرض card حي للحاجة دي. الملفات بتيجي من الـ File Manager — مفيش storage تاني. |
| ‪Be present‬ | Virtual office: floor فيه rooms، وكل شخص الـ avatar بتاعه بيوضح هو فين وينفع يتقاطع ولا لأ. تدخل room علشان تتكلم؛ تخبط ‪(knock)‬ على حد في focus mode. | الـ presence ظاهر في الـ Business OS كله (نفس النقطة الخضرا على الـ assignee بتاع الـ task)، والوجود مش بيكلف حاجة — الصوت بيتوصل بس لما الناس تتكلم فعلًا. |
| ‪Meet‬ | Calls وvideo meetings لحد ‪~25‬ شخص، screen sharing، guest links للعملاء اللي معندهمش account، وscheduling. | اجتماعات العملاء بتحصل في الـ workspace بتاع العميل بالـ branding بتاعه، جنب سجل العميل — مش على أداة تالتة. |
| ‪Run the week (managers)‬ | View على مستوى الفريق للـ availability وحمل الاجتماعات واستخدام الـ rooms؛ recordings؛ calendar sync. Privacy-first: شفاف للموظفين، ومفيش مراقبة فردية. | بيغذي موديول الـ HR (وقت العمل)، وبيفضل جوه قواعد حماية البيانات السويسرية والأوروبية — قلق حقيقي عند عملاءنا ونقطة ضعف في الأدوات الأمريكية. |

### إيه اللي هو مش هيبقاه

- مش Slack clone: مش هنلحق Slack في عمق الـ chat (apps، workflows، bots) ومينفعش نحاول.

- مش Zoom clone: مفيش webinars، ولا اجتماعات 100 شخص، ولا telephony.

- مش video technology بتاعتنا: بنأجّر الـ real-time media layer (قسم 5) ونبني المنتج فوقها.

- مش native mobile ولا desktop apps في v1: web الأول، مع mobile web للـ chat والـ calls؛ الـ virtual office على الـ desktop بس في الأول.

- مش أداة مراقبة: مفيش screenshots ولا keystrokes ولا تحليل محتوى ولا productivity scores فردية.

# 4. واقع السوق — فين نقدر نكسب وفين لأ

أسعار الـ list بتاريخ سبتمبر 2026، شهريًا لكل user (annual billing لو الـ vendor بيقدمه):

| المنتج | السعر | الإشارة |
| --- | --- | --- |
| ‪Microsoft Teams Essentials‬ | ‪$4.00‬ | الأرضية. 300 مشارك، recordings وtranscripts متضمنة. أي حد على Microsoft 365 عنده Teams أصلًا. |
| ‪Slack Pro / Business+‬ | ‪$7.25 / $15‬ | المرجع في الـ chat. الـ free tier محدود بـ 90 يوم history. |
| ‪SoWork‬ | ‪$5.40 - $12‬ | أرخص virtual office؛ AI summaries وanalytics في الـ tier الأعلى. |
| ‪Gather‬ | ‪$12 (annual) / $15‬ | شال الـ free tier وضاعف الأسعار في سبتمبر 2025. |
| ‪Kumospace Business‬ | $16 (حد أدنى 5 users) | المنتج اللي بنعجب بيه. تقدير طرف تالت: حوالي $1M إيرادات في 2024 بعد ما جمع $24.9M تمويل. |
| ‪Roam‬ | ‪$19.50‬ | Bundle واحد، شهري بس؛ positioning تقيل على "people and AI agents". |

الفئة نفسها بتتجمّع مش بتكبر: Around (اللي Miro اشترتها) قفلت في مارس 2025؛ Multi اتضمّت لـ OpenAI وقفلت في يوليو 2024؛ Tandem قفلت كـ venture business في 2023 وذكرت الـ return-to-office وSlack Huddles كأسباب؛ Gather شالت الـ free tier في 2025. الطلب مستقر مش بيزيد — حوالي 27% من أيام الشغل المدفوعة في أمريكا اتعملت من البيت في مارس 2026، و26% من الموظفين الـ full-time شغالين hybrid و12% remote بالكامل.

ده معناه إيه للقرار Business مستقل للـ virtual office رهان وحش: أكتر اللاعبين تمويلًا في الفئة بيصغروا أو بيندمجوا في suites أوسع. كـ موديول جوه الـ bundle السؤال مختلف. بيرفع قيمة الـ Business OS، بيدي العميل سبب زيادة ميسيبناش، وبيخلينا نبيع bundle يستبدل Slack + Google Meet للفريق الصغير. لازم نقيسه كـ retention وattach-rate feature — مش كخط إيرادات لوحده.

### فين نقدر نكسب

- Context: المحادثات مربوطة بـ business objects. مفيش منافس في الجدول ده عنده الـ tasks والفواتير وسجلات الـ HR.

- اقتصاديات الـ bundle: add-on جوه suite العميل بيدفع فيها أصلًا، مقابل ‪$7-16‬ لكل user لأداة منفصلة.

- البساطة للفرق الصغيرة: login واحد، فاتورة واحدة، directory واحد، file store واحد.

- Presence للفرق الـ remote-first الصغيرة، اللي Slack وTeams بيحسسوها إنها بتبعت emails، وKumospace عندها أداة رابعة.

- التعامل مع البيانات بشكل سويسري/أوروبي كنقطة بيع، لو أخدنا قرار الـ architecture بدري (قسم 5).

### فين مش هنكسب — ومينفعش نحاول

- عمق الـ chat مقابل Slack (app ecosystem، workflow builder، enterprise search).

- السعر مقابل Teams أو Google Meet للعملاء اللي أصلًا على Microsoft 365 أو Google Workspace — الـ pitch ليهم هو الـ context والبساطة، مش السعر.

- صقل الـ native apps مقابل Slack وTeams وDiscord في أول سنة.

# 5. هنبنيه إزاي — بلغة بسيطة

مش هنبني video technology. الـ real-time audio/video هي أصعب infrastructure في السوق ده، وهي السبب اللي معظم الـ virtual-office startups صرفت فلوسها عليه. إحنا بنأجّرها من provider متخصص ونبني منتجنا فوقها. الـ provider الموصى بيه هو LiveKit: core مفتوح المصدر (يعني نقدر نستضيفه بنفسنا بعدين) مع cloud service بتتحاسب بالدقيقة. الـ chat والـ presence والـ floor وتجربة الاجتماعات بتاعتنا إحنا؛ الـ whiteboard بيستخدم component مفتوح المصدر ومجاني ‪(Excalidraw)‬؛ والـ recordings بتتخزن من خلال الـ File Manager.

| بند التكلفة | ‪Order of magnitude‬ | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| خدمة الـ media خلال الـ pilot | ‪$50 - $500‬ في الشهر | Usage-based. الـ tier الأقل شامل دقايق recording. |
| تكلفة الـ media لكل active user | ≈ ‪$1-2‬ في الشهر | لو الصوت بيتوصل بس أثناء المحادثات (حوالي ساعتين في اليوم). ‪$5-10‬ لو الـ presence مخلي الصوت متوصل طول اليوم — علشان كده المنتج لازم يتصمم بحيث الوجود مجاني والصوت يتوصل بس لما الناس تتكلم. |
| Data residency سويسري/أوروبي | Plan بـ $500 في الشهر، أو self-hosting | تثبيت الـ media traffic في أوروبا محتاج الـ plan الأعلى عند الـ provider؛ البديل إننا نستضيف الـ open-source core في data centre سويسري. قرار الـ tech lead في Phase 0. |
| Whiteboard، chat، تخزين الـ recordings | مفيش تكلفة licence | Whiteboard مفتوح المصدر؛ الـ chat شغال على الـ database الحالية؛ الـ recordings بتستخدم storage الـ File Manager (تكلفة storage بس). |

اعتمادية أساسية ‪(hard dependency)‬ HQ محتاج الـ SaaS layer اللي لسه بتتبني هي كمان — accounts العملاء، users، roles، module entitlements، billing. كل user وpermission وملف في HQ جاي من هناك. HQ مش هيقدر يطلع قبلها، والتصميم لازم يعيد استخدام الأجزاء دي بدل ما يخترع بتاعته.

# 6. الـ scope والـ phasing

غريزة الفريق — زي ما حصل مع الموديولات الستة — إننا نطلّع كل حاجة مع بعض. نقدر، بس التمن الحقيقي هو الـ timeline اللي تحت. التوصية إننا نبيع Release ‪1 + 2‬ كـ v1، ونطلّع Release 3 كـ update للعملاء الحاليين.

| ‪Release‬ | العميل بياخد إيه | مش متضمن صراحةً | المجهود ‪(dev-weeks)‬ |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪Phase 0 · Discovery & demo‬ (8 أسابيع، بقيادة الـ design) | Demo قابل للتجربة بـ Next.js للتجربة كلها، designs متحققة، تقرير الـ spike التقني، 5 مقابلات عملاء، قرار go/no-go. | مفيش production code. | فريق الـ design + developer واحد لأسبوعين |
| ‪Release 1 · "Talk"‬ ‪Chat core + presence‬ | Channels، DMs، group DMs، threads، mentions، reactions، ملفات من الـ File Manager، "Discuss" من أي object في الـ Business OS مع context cards حية، notifications (in-app، email، web push)، search، ومين online في الـ suite كلها. | Calls، floor، recording، integrations. | ‪30 - 38‬ |
| ‪Release 2 · "Meet & be present"‬ ‪Calls + virtual office‬ | Floor بـ rooms وtemplates، صوت بمجرد الدخول ‪(walk-in audio)‬، knock / tap on the shoulder، status وfocus mode، video calls لحد ‪~25‬ مع screen share، guest links، scheduling أساسي، وpanel خفيف "مين كان موجود الأسبوع ده". | Multiple floors، custom floor editor، recording، whiteboard. | ‪26 - 32‬ |
| ‪Release 3 · "Run the week"‬ ‪Meetings polish + insights‬ | Recording للـ File Manager، whiteboard، Google/Outlook calendar sync، team insights بـ privacy controls وصفحة شفافية للموظفين، وصقل الـ mobile web. | Native apps، SSO (جاي من الـ SaaS layer)، AI notes. | ‪23 - 27‬ |

| عدد الـ developers على HQ | ‪v1 (Release 1 + 2)‬ | التلات releases |
| --- | --- | --- |
| ‪2‬ | ≈ ‪10 - 12‬ شهر | ≈ ‪13 - 16‬ شهر |
| ‪3‬ | ≈ ‪7 - 8‬ شهور | ≈ ‪9 - 11‬ شهر |
| ‪5‬ | ≈ ‪5 - 6‬ شهور | ≈ ‪6 - 8‬ شهور (الـ coordination overhead بيزيد) |

بافتراض ‪~70%‬ productive capacity، والـ SaaS layer جاهزة، والـ design شغال release قدام الـ development. الأرقام دي order of magnitude لقرار، مش التزام؛ الـ tech lead يعيد التقدير بعد Phase 0.

# 7. فرضية التسعير

HQ بيمشي على نموذج الـ Business OS: سعر ثابت لكل module لكل tier ‪(Starter / Growth / Enterprise)‬ بـ user cap لكل tier، يتباع لوحده أو في bundle. القاعدة اللي شغالين بيها: عند الـ user cap بتاع الـ tier، السعر الفعلي لكل user يفضل أقل من Slack Pro ‪($7.25)‬ علشان حجة "استبدل Slack + Meet" تفضل قايمة، والـ caps تحمينا من تكلفة الـ media اللي بتزيد مع الاستخدام.

| ‪Tier‬ | الـ cap | السعر | شامل |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪Starter‬ | لحد 10 users | أقل من CHF 49 / شهر | • Chat core وpresence • Calls لحد 8 أشخاص • Floor template واحد |
| Growth (الأكثر توقعًا) | لحد 50 user | أقل من CHF 249 / شهر | • كل اللي في Starter • Virtual office بـ walk-in audio • Calls لحد 25 + guest links • Recording، calendar sync، team insights |
| ‪Enterprise‬ | Cap حسب الاتفاق | ‪Custom‬ | ‪• Multiple floors‬ ‪• Retention policies‬ • خيارات data residency • SSO (من الـ SaaS layer)، priority support |

أرقام الـ CHF دي placeholders بتحقق القاعدة اللي فوق؛ مش توصية تسعير. Kumospace بياخد $16 لكل user؛ Gather ‪$12-15‬؛ الموديول اللي جوه bundle ممكن — ولازم — يبقى أقل من كده بكتير.

# 8. المخاطر

| الخطر | ليه مهم | التخفيف |
| --- | --- | --- |
| "كل حاجة في v1" | بيحوّل v1 من ‪7-8‬ شهور لـ ‪12+‬ شهر وبيأخر الـ feedback من عملاء حقيقيين. | 3 releases مع gate بعد كل واحدة؛ v1 = Release ‪1 + 2.‬ |
| الـ chat هو أكبر surface | الـ search والـ notifications والـ mobile push والـ retention والتعامل مع الملفات دايمًا بيتقدروا أقل من حجمهم؛ الـ floor هو الجزء الظاهر، والـ chat هو الجزء الغالي. | Release 1 chat-only عن قصد؛ إعادة استخدام الـ File Manager والـ SaaS-layer directory بدل بناء أنظمة موازية. |
| جودة المكالمات على شبكات حقيقية | مكالمة عميل واحدة وحشة والعميل يرجع لـ Meet. | Spike أسبوعين في Phase 0 على 3 ظروف شبكة؛ نسيب مسار "fall back لـ link عادي". |
| تكلفة الـ media | الصوت المتوصل طول اليوم هيكلف ‪$5-10‬ لكل user في الشهر ويدمّر margin الـ add-on الرخيص. | الـ presence مجاني by design؛ الصوت بيتوصل بس في الـ rooms والمحادثات؛ user caps لكل tier. |
| عملاء أصلًا على Microsoft 365 / Google Workspace | عندهم Teams أو Meet "ببلاش" ومش هيدفعوا علشان calls لوحدها. | الـ pitch هو الـ context والبساطة؛ نستهدف الشركات اللي على أرخص suites أو من غير suite؛ نتحقق في المقابلات الخمسة. |
| ملل الـ virtual office | الفئة بتوضح إن الخريطة لوحدها بيبطل استخدامها بعد ما الجديد يروح. | نخلي الـ presence مفيد من غير الخريطة: status، availability، knock، قائمة "مين موجود"؛ الخريطة view واحد من الـ presence، مش المنتج. |
| قانون مراقبة الموظفين والـ privacy | قانون العمل السويسري (Ordinance 3 to the Employment Act، Art. 26) بيقيّد الأنظمة اللي هدفها مراقبة سلوك الموظفين؛ الـ FADP المعدّل والـ GDPR بينطبقوا على عملاءنا. Analytics غلط = sales blocker في سوقنا. | Insights على مستوى الفريق ومجمّعة؛ صفحة شفافية كل موظف يقدر يشوفها؛ recording consent prompts؛ retention settings؛ مراجعة قانونية قبل Release 3. |
| الاعتماد على الـ SaaS layer | HQ مش هيطلع من غير accounts وroles وbilling. | ترتيب HQ Release 1 بعد الـ SaaS layer؛ التصميم على الـ data model بتاعها من أول يوم. |
| الـ capacity | نفس فريق الـ design والـ development بيبني الـ SaaS layer بتاعة الـ Business OS. | Phase 0 بقيادة الـ design وخفيفة على الـ developers؛ قرار الـ go/no-go شامل قرار staffing. |

# 9. Phase 0 — الـ 8 أسابيع الجاية

| الأسبوع | ‪Design‬ | ‪Product & engineering‬ | الناتج اللي الـ PM هيشوفه |
| --- | --- | --- | --- |
| ‪1‬ | Information architecture؛ 3 اتجاهات بصرية للـ floor. | Interview guide؛ تجنيد 5 عملاء؛ تحديد scope الـ spike. | IA map، direction boards |
| ‪2‬ | Wireframes للـ chat core؛ اختيار اتجاه الـ floor. | مقابلات ‪1-2.‬ | ‪Clickable chat wireframes‬ |
| ‪3‬ | Chat core high-fidelity؛ floor high-fidelity. | مقابلات ‪3-5‬؛ الأسبوع الأول من الـ spike (calls، screen share، proximity audio). | ‪Hi-fi chat + floor‬ |
| ‪4‬ | Calls، meetings، guest join. | الأسبوع التاني من الـ spike + cost model؛ synthesis المقابلات. | شاشات الـ calls والـ meetings |
| ‪5‬ | Onboarding wizard، insights، settings. | بداية بناء الـ Next.js demo ‪(mock data)‬. | شاشات الـ admin والـ insights |
| ‪6‬ | نسخ الـ mobile web؛ email وnotification templates. | بناء الـ demo. | ‪Mobile flows‬ |
| ‪7‬ | Design QA (طول النصوص DE/FR، accessibility). | بناء الـ demo؛ architecture note من الـ tech lead. | ‪Demo v1 walkthrough‬ |
| ‪8‬ | Handoff pack لـ Release 1. | اجتماع الـ go/no-go. | Demo، النتائج، القرار |

معايير الـ go / no-go (بنكتبها دلوقتي ونحكم بيها في الأسبوع 8) - على الأقل 3 من الـ 5 عملاء اللي قابلناهم يقولوا إنهم هيستبدلوا أداة مدفوعة — أو أداة مجانية مبعثرة — بـ HQ، ويقبلوا سعر جوه النطاقات اللي في قسم 7. - الـ spike يثبت جودة مكالمات مقبولة على 3 شبكات اختبار، بتكلفة media جوه الـ model اللي في قسم 5. - الـ founder والـ PM يوافقوا على الـ golden paths بتاعة الـ demo من غير ما يطلبوا scope جديد في v1 خارج Release ‪1 + 2.‬ - الـ tech lead يوقّع على الـ architecture note (media provider، قرار الـ residency، chat data model، عقد الـ SaaS layer). - تاريخ تسليم الـ SaaS layer معروف، وHQ Release 1 بيتحط بعده.

# 10. القرارات المطلوبة

- الموافقة على Phase 0 (8 أسابيع) زي ما هي مخططة في قسم 9.

- الاتفاق إن HQ يتقاس كـ retention وattach-rate feature للـ Business OS (الـ targets في الـ product plan)، مش كخط إيرادات مستقل.

- الاتفاق إن v1 = Release ‪1 + 2‬، وRelease 3 يطلع كـ update.

- تحديد developer واحد للـ media spike في الأسبوعين ‪3-4.‬

- تأكيد timeline الـ SaaS layer وإن HQ بييجي بعدها.

المستند المصاحب — Somion HQ: Product, Design & Frontend Plan — فيه الـ requirements كاملة، وخطة الـ design لفريق التصميم (4 أفراد)، وخطة الـ Next.js demo.

مصادر أرقام السوق (تم جمعها في سبتمبر 2026): kumospace.com/pricing · gather.town/pricing وإشعار Gather لتغيير الأسعار 2025 · sowork.com/pricing · ro.am/pricing · slack.com/pricing · microsoft.com ‪(Teams business options)‬ · WFH Research updates, April 2026 · TechCrunch عن Multi/OpenAI (يونيو 2024) · مقال مؤسس Tandem · تقدير Latka لـ Kumospace · livekit.com/pricing وتوثيق الـ region pinning بتاع LiveKit. القائمة الكاملة في المستند المصاحب، Appendix A.